ИНФОРМАЦИЯ № 4

о результатах проведения финансово-экономической экспертизы проекта решения сессии Симферопольского городского совета «О  внесении изменений и дополнений в решение 33-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 24.12.2020 № 272 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь

Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

На основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), пунктов 2, 7 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым (далее - КСП), утвержденного решением 7-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 04.12.2014 № 100, пункта 2.3. Плана работы КСП на 2021 год, утвержденного постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 18.12.2020 № 32, проведена экспертиза проекта решения Симферопольского городского совета «О  внесении изменений и дополнений в решение 33-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 24.12.2020 № 272 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее — проект Решения).

Для проведения экспертизы в КСП Департаментом финансов Администрации города Симферополя Республики Крым (далее — Разработчик) предоставлен проект Решения с приложениями, пояснительной запиской, копиями писем и финансово-экономическими обоснованиями главных распорядителей средств бюджета МО ГО Симферополь Республики Крым 24.06.2021(вх. № 353/01-13).

В дополнение к ранее предоставленным материалам) 29.06.2021 (вх.       № 367/01-13) и 30.06.2021 (вх. № 369 /01-13 в КСП поступали уточненные проекты Решения с приложениями, пояснительной запиской в новой редакции, а также дополнительными финансово-экономическими обоснованиями главных распорядителей.

В нарушение п. 1.3 статьи 31 Положения о бюджетном процессе в  муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденного Решением сессии Симферопольского городского совета от 28 января 2016 года № 589 (с изменениями и дополнениями) проект Решения направлен Разработчиком на экспертизу в КСП менее чем за один рабочий день до проведения заседания сессии Симферопольского городского совета.

Представленным проектом Решения планируется на 2021 год утвердить общий объем доходов в сумме 9 837 568,62350 тыс.руб., общий объем расходов изменить с 9 679 427,25754 тыс.руб. на 9 911 310,45112 тыс.руб..

Общий объем доходов и расходов бюджета МО ГО Симферополь на 2021 год увеличен на 231 883,19358 тыс.руб.

Увеличение объема доходов бюджета планируется за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (постановление Совета министров Республики Крым от 28.05.2021 №307«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 6 апреля 2021 года №208», уведомление Министерства финансов Республики Крым от 01.06.2021 №803/937, уведомления Министерства финансов Республики Крым от 01.06.2021 №803/920, от 10.06.2021 №810/243).

Наряду с указанным, представленным проектом Решения также планируется  внесение изменений в бюджет МО ГО Симферополь на 2021, 2022 годы в связи с перераспределением бюджетных ассигнований без изменения общей суммы объема расходов бюджета.

В результате проведенной финансово-экономической экспертизы КСП, в рамках предварительного контроля обращает внимание на следующее.

По пункту 4.1.2. Пояснительной записки КСП обращает внимание, что в нарушение п.2.4. Положения о правовом Департаменте аппарата Администрации города Симферополя Республики Крым, утвержденного распоряжением Администрации города Симферополя Республики Крым от 26.06.2020 №330-р не обеспечивается представление интересов Администрации города Симферополя в судах Российской Федерации.

Например, по иску ООО «Монолит-инвест» к Администрации города Симферополя о непредставлении ответа на заявление ООО «Монолит-инвест» о предоставлении земельного участка площадью 2500 кв.м. в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Гагарина – ул. Железнодорожная (дело №83-14913/2020) на судебном заседании представители Администрации города Симферополя (ответчика) не явились.

По пункту 4.1.15. Пояснительной записки планируется перераспределение бюджетных ассигнований Администрации города Симферополя в связи с их сокращением по КБК  902 0408 9200063010 813 и увеличением по КБК 902 0408 3070363010 810 (Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) в целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и предупреждения их банкротства) в сумме +227 000,0 тыс.руб.

Данным перераспределением планируется увеличение объема бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Развитие Симферополя - столицы Республики Крым».

Обращаем внимание, что проект изменений в данную муниципальную программу, в котором планируется реализация мероприятия  соответствующего новому расходному обязательству, задача и целевые показатели (индикаторы), для прохождения экспертизы в КСП не поступал.

По пунктам 4.3.2. Пояснительной записки планируется увеличение объема бюджетных ассигнований Департаменту капитального строительства Администрации города Симферополя (далее - ДКС) за счет резервного фонда местного бюджета, в том числе на корректировку проектно-изыскательских работ (далее -ПИР) по объекту «Реконструкция МБДОУ № 92 «Дельфин», ул. Кечкеметская, 95, г. Симферополь»  (далее - МБДОУ «Дельфин») – в общей сумме 15 011,0 тыс.руб, из них на 2021 год - 5 291,67 тыс.руб.; на 2022 год - 9 719,833 тыс.руб.;

КСП обращает внимание, что в соответствии с Распоряжением Совета министров Республики Крым от 19.11.2019 № 1440-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым» финансирование работ по реконструкции объекта МБДОУ «Дельфин» предусмотрено на 2020-2021 годы за счет средств республиканского бюджета с учетом софинансирования из местного бюджета в размере 10%.

При этом, стоимость проекта, разработанного в 2015 году, составила 8 295,4865 тыс.руб., тогда как планируемая стоимость его корректировки оценивается ДКС почти в два раза больше его первоначальной стоимости (181%).

Вместе с тем в 2020 году ДКС заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по данному объекту в 2020-2021 годах от 19.11.2020 № 19/11/20 – СМР (2-х годичный), цена которого с учетом дефляторов составила 206 841,977136 тыс. руб. (вместо 145 108,62350 тыс.руб.,  согласно первоначального проекта)

Сумма аванса на выполнение работ, перечисленного ДКС подрядчику в 2020 году в соответствии с контрактом, составила 47 987,33875 тыс.руб. (средства РК – 43 188 604,87, средства МОГО 4 798 733,90 руб.).

По информации ДКС в 2020 году, подрядчиком выполнен демонтаж отделки внутренних помещений и цоколя. При выполнении демонтажных работ на объекте подрядчиком обнаружены поперечные трещины внутренних перегородок, в связи с чем, возникла необходимость в дополнительном обследовании объекта и проведении инженерных изысканий. Строительным контролем (техническим надзором) ООО «КОММУНСЕРВИС – КРЫМ» (муниципальный контракт от 08.12.2020 № 08/12/20-СК) выдано предписание о приостановке работ по Объекту.

В настоящий момент работы на объекте приостановлены, ведется работа по расторжению муниципального контракта.

КСП обращает внимание, что расторжение муниципального контракта от 19.11.2020 № 19/11/20 приведет к нарушению пункта 4.3.3. Соглашения 348/2020 о предоставлении из бюджета Республики Крым субсидии бюджету МО ГО Симферополь в Республике Крым от 06.03.2020.

Учитывая изложенное, длительность несоблюдение сроков строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов влечет удорожание их сметной стоимости, что приводит к потерям бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также наносит ущерб интересам жителей города, и в соответствии со ст. 34 БК РФ имеет признаки неэффективного планирования бюджетных средств.

Одновременно отмечаем, в связи с необходимостью соблюдения законодательства Российской Федерации о государственных и муниципальных закупках, при планировании бюджетных ассигнований, структурным подразделениям Администрации расчет НМЦК следует осуществлять в соответствии с правилами определения методов, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с изменениями), с учетом Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567.