ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетной палатой города Симферополя Республики Крым в соответствии с п.1.6.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2016 год проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2015 году муниципальному казенному учреждению Управлению капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым на капитальный ремонт объектов, выполненный согласно заключенным договорам с подрядными организациями».

Контрольное мероприятие проведено в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов), а также проведены выборочные контрольные обмеры выполненных ремонтно-строительных работ (за исключением скрытых работ) на общую сумму 52197241,25 рублей.

Контрольным мероприятием установлено нарушений на общую сумму 104701,67 рублей, а именно:

- связанных с завышением объемов выполненных работ подрядчиком на сумму 63277,31 рублей;

- связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля исполнителю на сумму 41424,36 рублей.

По результатам контрольного мероприятия Коллегией Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым утвержден Отчет (протокол от 21.02.2017 № 05), в муниципальное казенное учреждение Управление капитального строительства администрации города Симферополя направлено Представление Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым об устранении выявленных нарушений.

Информация о результатах контрольного мероприятия, с целью информирования направлена в адрес Главы муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым - Председателя Симферопольского городского совета Агеева В.Н. и Главы администрации города Симферополя Республики Крым Бахарева Г.С.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

города Симферополя Республики Крым                                       В.В. Стоковский