ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетной палатой города Симферополя Республики Крым в соответствии с п.1.13.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2016 год проведено контрольное мероприятие по вопросу проверки законности и результативности использования  средств, выделенных Департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2015 году на устройство закрытых декоративных площадок для мусорных контейнеров.

Проведенным контрольным мероприятием установлено, что общая сумма выполненных по устройству закрытых декоративных площадок для мусорных контейнеров в МО ГО Симферополь за проверяемый период составила 5567958,54 руб. фактически выполнены работы по устройство закрытых декоративных площадок для мусорных контейнеров в количестве 66 штук.

Проверкой вопроса правильности применения индексов и коэффициентов нарушений не установлено.

В процессе проведения контрольного мероприятия проведены контрольные обмеры выполненных работ по  устройству закрытых декоративных площадок для мусорных контейнеров МО ГО Симферополь в количестве 66 штук на общую сумму 5567958,54 руб.

Контрольными обмерами выполненных работ установлено, что в акты о приемке выполненных  работ (ф. КС- 2) включены работы по изготовлению металлических конструкций контейнерных площадок в больших объемах, чем фактически. Указанное нарушение привело к завышению стоимости выполненных работ по изготовлению металлических конструкций контейнерных площадок и ущербу бюджету муниципального образования городской округ Симферополь в размере 4365037,09 рублей.

Информация о результатах контрольного мероприятия, с целью информирования направлена в адрес Главы муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым - Председателя Симферопольского городского совета Агеева В.Н. и Главы администрации города Симферополя Республики Крым Бахарева Г.С.

Кроме того, с целью информирования, в рамках Соглашений о взаимодействии, материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру города Симферополя Республики Крым и в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Республике Крым.

В Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя Республики Крым направлено Представление Контрольно-счетной палаты о возмещении в бюджет МО ГО Симферополь излишне выплаченных средств на изготовление металлических конструкций закрытых декоративных площадок для мусорных контейнеров в сумме 4365037,09 руб.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

города Симферополя Республики Крым                               В.В.Стоковский