ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетной палатой города Симферополя Республики Крым в соответствии с п.1.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2017 год проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2016 году Администрации города Симферополя Республики Крым на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».

В процессе проведения контрольного мероприятия в Администрации города Симферополя Республики Крым за 2016 год были установлены следующие нарушения и недостатки:

1. Планирование и осуществление закупки работ (услуг) по разработке и внедрению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования городской округ Симферополь осуществлялась с отдельными недостатками и нарушениями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Республики Крым:

- В нарушение требований Распоряжения Главы Республики Крым от 29 июня 2016 г. № 331-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 года № 219» (Далее Распоряжение Главы Республики № 331-рг) в объявлении о закупке не содержится описание объекта закупки. С учетом сроков предоставления документации с момента публикации объявления о закупке (3 дня) выбранный способ доведения до потенциальных участников закупки условий технического задания и проекта контракта сузил возможности участия в закупке участников, не осведомленных о закупке и находящихся за пределами Республики Крым, что является нарушением ст.4,7 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Отсутствие у Исполнителя работ опыта работы по разработке и внедрению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования городской округ Симферополь в данном направлении деятельности.

- Составление сметы на выполнение работ к Контракту осуществлялось на основании  Сборника цен и ОНЗТ Роскомзема РФ 1996 г. (приложение 12, 13), который не регламентирует порядок расчета стоимости указанных в Контракте работ.

Кроме того, при планировании бюджетных ассигнований и внесении  изменений в решение о бюджете МО ГО Симферополь использовались стоимостные характеристики программного обеспечения ИСОГД «ИАС «Градоустройство» версии 3.3, «Геофонд» для ИАС «Градоустройство» версии 3.3, «GeoGrad» для ИАС «Градоустройство» версии 3.3, а при исполнении контракта были поставлены программные продукты иного производителя ЗАО КБ Панорама, цены на которые указаны в прайс-листе (http://gisinfo.ru/price/price.pdf) значительно ниже, чем цены на первоначально предлагаемое программное обеспечение.

Такие же стоимостные характеристики стали основной для расчета НМЦК к закупке, что указывает на неэффективное планирование использования бюджетных средств.

2. При исполнении Контракта были допущены нарушения п.1.1. Контракта, положений Технического задания (приложение №1 к Контракту) и Сметы (приложение № 2 к Контракту), выразившиеся в следующем:

- Обоснование проведение закупки у единственного поставщика было построено на необходимости эффективного использования бюджетных средств  2016, однако, внедрение ИСОГД осуществляется фактически в 2017 году;

- Заказчику не была передана надлежащая исполнительная документация (руководства пользователей и администраторов, а также научно-техническая документация). Указанное свидетельствует о наличии оснований для привлечения Исполнителя работ к ответственности в соответствии с Разделом 7 Контракта.

- В отношении подготовки наборов данных для публикации на портале и разработки дизайна WEB –страницы, данные работы были проведены, однако предоставление доступа к открытой части данных, посредством публикации на портале не осуществляется.

- документы, на основании которых программное обеспечение, указанное в Техническом акте от 14.12.2016, передано от Исполнителя работ в Администрацию не предоставлены.

3. При закупке работ(услуг) по созданию и внедрению ИСОГД нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств, предусмотренный статьей 28 БК РФ, что выражено в следующем:

- Ни в закупочной документации, ни в смете, ни в техническом задании к контракту не было обосновано количество рабочих мест, которые необходимо оборудовать соответствующим программным обеспечением и их функционал. В ходе контрольного мероприятия установлено, что в Администрацию поставлены компоненты программного обеспечения - комплекс градостроительных задач (версия 2) - 30 экземпляров;  ГИС-вьюир (ГИС «Панорама Мини», версия 11) - 25 экземпляров. При этом, работает с ИСОГД только 5 сотрудников Департамента развития муниципальной собственности.

4. При формировании бюджетной отчетности допущено искажение показателей в части неотражения неисключительных прав на программное обеспечение в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к Балансу (ф. 0503130), требования к которой установлены Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н.

Таким образом, имеет место неотражение неисключительных прав на программное обеспечение в сумме 6 850 000,00 руб. в 2016 на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование», и соответственно, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к Балансу Годового отчета за 2016 год, что является составом административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.6 КоАП РФ.

Информация о результатах контрольного мероприятия, с целью информирования направлена в адрес Главы муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым - Председателя Симферопольского городского совета Агеева В.Н. и Главы администрации города Симферополя Республики Крым Бахарева Г.С., а также Прокуратуру города Симферополя.

Администрации города Симферополя Республики Крым предложено принять меры по устранению нарушений законодательства, проанализировать результаты контрольного мероприятия и принять меры, направленные на исключение в дальнейшем подобных нарушений и недостатков, как в самом Департаменте, так и в подведомственных учреждениях.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

города Симферополя Республики Крым                                В.В.Стоковский