ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных в 2020  году Департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя на благоустройство в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2020 год» (I этап).

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.2.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2021 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя Республики Крым.

Проверяемый период деятельности: 2020 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 01.02.2021 года распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 28.01.2020 №13/01-07, проведение контрольного мероприятия на объекте контроля закончено 16.03.2021.

Результаты контрольного мероприятия.

По результату проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся не качественно и не в полном объеме исполнителями. Отсутствие должного контроля со стороны заказчика привело к установленным контрольным мероприятием нарушениям, а именно:

- завышение стоимости выполненных работ подрядчиком на сумму 22 075 550,64 рублей;

- штраф за ненадлежащее выполнением строительного контроля исполнителями составил 158 900,00 рублей.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

- Направить в Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя Республики Крым Представление Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым с копией Отчета о результатах контрольного мероприятия.

- С целью информирования, направить копию отчета о результатах контрольного мероприятия в правоохранительные органы.