ПРОЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ

по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия: «Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Обеспечение информационной безопасности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Обеспечение информационной безопасности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (далее – проект Программы) проведена на основании пункта 2.6. Плана работы КСП на 2018 год (с изменениями и дополнениями).

Финансирование Программы планируется осуществлять за счёт средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Общий объём ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий Программы – 7208,680 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2019 – 3361,665 тыс. руб.;

- 2020 – 2620,131 тыс. руб.;

- 2021 – 1226,884 тыс. руб.

В соответствии с представленным проектом Программы помимо средств бюджета МО ГО Симферополь для финансирования Муниципальной программы могут быть привлечены (по согласованию):  средства бюджета Республики Крым; средства федерального бюджета.

На момент представления проекта Программы информация об объемах планируемых ассигнований за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым отсутствует.

Реализация Программы планируется путем осуществления следующих основных мероприятий :

01- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;

02- обеспечение  рабочих мест средствами защиты информации;

03- повышение квалификации специалистов по информационной безопасности.

Планируемые бюджетные ассигнования по мероприятиям распределены по годам:

Мероприятие 01-   на 2019 - 775,478 тыс. руб., на 2020- 282,053 тыс. руб., на 2021-282,053 тыс. руб.

Мероприятие 02 – на 2019 – 2476,520 тыс. руб., на 2020 – 2228,411 тыс. руб., на 2021 – 944,831 тыс. руб.

Мероприятие 03 – на 2019 – 109,667 тыс.руб., на 2020- 109,667 тыс. руб., на 2021 год финансирование не запланировано.

В результате анализа представленного проекта Программы КСП обращает внимание на следующие недостатки и нарушения установленного порядка подготовки муниципальных программ.

Согласно абз.2 п.1.2 Порядка №112 разработка муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

- определения структурного подразделения администрации города Симферополя, ответственного за реализацию муниципальной программы, достижение конечных результатов;

- наличия у ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

Ответственным исполнителем Программы определен Сектор защиты информации Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Сектор).

При этом, согласно п.1.1 Положения, утвержденного Решением Симферопольского городского совета Республики Крым от 25.06.2015 №286 «О структуре и штатной численности Администрации города Симферополя Республики Крым (с изменениями и дополнениями) (Приложение №35), Сектор осуществляет защиту информации, не отнесенной к государственной тайне, и организацию работы по обеспечению выполнения мероприятий (работ) по комплексной защите конфиденциальной информации в отраслевых (функциональных) органах (структурных подразделениях) администрации города Симферополя.

Согласно п.2.1 Приложения №25 к указанному решению обеспечение установленного в администрации города Симферополя режима секретности и информационной безопасности, ведение секретного делопроизводства является задачей Отдела по режимно-секретной работе Администрации города Симферополя Республики Крым.

Таким образом, ответственный исполнитель проекта Программы в силу предоставленных полномочий не может отвечать за достижение конечных результатов программы и, как следствие, цели Программы в части сохранения государственной тайны.

Кроме того, в проект Программы включены соисполнители (Отдел по режимно-секретной работе; Отдел по мобилизационной работе и территориальной обороне; МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь»), сведения о которых  отсутствуют в утвержденном Постановлением Администрации от 31.08.2018 г. № 4213 Перечне муниципальных программ.

Указанное является  нарушением абз.4 п.3.2. Порядка №112, согласно которому перечень муниципальных программ содержит в том числе, сведения о соисполнителях муниципальных программ (подпрограмм).

КСП обращает внимание Разработчика, что согласно п.3.1 Порядка №112 именно Перечень муниципальных программ является основанием для разработки муниципальной программы.

Наряду с изложенным  КСП отмечает, что Разработчиком в нарушение пункта 1.5 Порядка №112 не соблюдены следующие требования к формированию целей, задач, основных мероприятий, индикаторов и конечных результатов Программы.

1. Цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития городского округа Симферополь, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ за период реализации муниципальной программы.

При этом, формулировка цели должна быть краткой и ясной, не предусматривающей специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов ее достижения.

Указанная в проекте цель Программы содержит пути, средства и методы ее достижения «сохранение .... информации...., обрабатываемой с использованием средств вычислительной техники».

2. Основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий (действий), определяющих основные результаты по решению задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий (действий), определяющих основные результаты по решению задачи муниципальной программы (подпрограммы), в составе основного мероприятия.

Вместе с тем, представленный перечень основных мероприятий дублирует задачи Программы  и не является комплексом мероприятий.

3. Целевой показатель (индикатор) - критерий, характеризующий уровень достижения целей муниципальной программы (подпрограммы), в количественном и качественном выражении по состоянию на 1 января каждого года реализации муниципальной программы.

Вместе с тем, показатель  Индикатора (1) – «4 (четыре)» единицы по  всем годам реализации Программы,  соответствует имеющемуся на момент составления проекта Программы количеству рабочих мест. Обоснование, в следствие осуществления каких именно мероприятий произойдет увеличение рабочих мест, либо без осуществления каких мероприятий количество рабочих мест будет уменьшено, в представленном  паспорте Программы отсутствует.

Индикатор (2) не измеряется в количественных показателях  и отсутствует в Форме 1  Приложения 1 к Программе.

В текстовой части Паспорта Программы в Разделе 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы и прогноз развития на перспективу» Разработчиком указано, что при наличии 250 автоматизированных рабочих мест, на которых должна обрабатываться информация ограниченного доступа, на момент составления проекта Программы соответствующими средствами защиты оснащены 66 рабочих мест.

Согласно форме 1 Приложения 1 к Проекту Программы планируется оснастить соответствующими средствами защиты информации еще 120 рабочих мест.

Таким образом, целевой Индикатор (2) не соответствует описанию сложившейся ситуации в паспорте программы и не приведет к достижению цели программы.

Индикатор (3) не соотносится с мероприятиям Программы.

4. Конечный результат - степень удовлетворения потребностей целевой группы (объекта управления) или полученный социальный эффект в результате реализации муниципальной программы, характеризующий уровень достижения целей муниципальной программы;

Показатели непосредственных результатов - количественные характеристики выполнения основных мероприятий (мероприятия) муниципальной программы (подпрограммы).

При этом, ожидаемые непосредственные результаты, указанные  в форме 2 «Перечень основных мероприятий Муниципальной программы» не соответствуют результатам, указанным в табличной части паспорта Программы.

КСП также отмечает, что разработчиком не предоставлено обоснование показателей  и мероприятий программы, а именно:

- отсутствует обоснование необходимости оснащения средствами защиты информации указанного в паспорте программы количества авторизованных рабочих мест, на которых осуществляется обработка персональных данных, работа с информацией ограниченного доступа, а также с информацией, составляющей государственную тайну (в том числе по структурным подразделениям Администрации);

- отсутствует обоснование количества сотрудников, осуществляющих в Администрации и ее функциональных органах (структурных подразделениях), соответствующие функции.

- не указаны в программе правовые акты Администрации, определяющие порядок работы с указанной информацией ограниченного доступа, государственной тайной и персональными данными.

Разработчиком не представлено финансово-экономическое обоснование планирования бюджетных ассигнований (обоснование НМЦК).

Наряду с этим, предоставлены коммерческие предложения и заключенные контракты.

Наряду с этим, КСП обращает внимание, что для расчетов экономического обоснования объемов финансирования мероприятий следует руководствоваться правилами и методами, установленными ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567.

В Программе также отсутствуют сформированные обоснованные методики оценки эффективности государственных (муниципальных) программ, в том числе в части эффективности бюджетных расходов.

Кроме того, Разработчиком в нарушение п.4.3. Порядка №112 в муниципальной программе запланированы объёмы средств бюджета городского округа Симферополь  без указания кода бюджетной классификации.

Наряду с указанным, разработчиком предоставлены копии положительных Заключений на данный проект, подготовленные МКУ Департаментом развития экономического потенциала территории и муниципального заказа Администрации города Симферополя Республики Крым (от 13.08.2018 № 06/02-12/1100) и Департаментом финансов Администрации города Симферополя Республики Крым (от 29.08.2018 № 37/03/04-09/1171).

При этом, в нарушение пункта 3.9. Порядка № 112 проект Программы предоставлен без согласования с заместителями главы администрации по кругу полномочий.

На основании изложенного, при принятии Муниципальной программы КСП предлагает учесть изложенные в настоящем Заключении замечания.