ИНФОРМАЦИЯ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«ПРОВЕРКА ЗАКОННОСТИ И  ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ  БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ В 2016 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ, ВЫПОЛНЕННЫЙ СОГЛАСНО ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРАМ С ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»

Основанием для проведения контрольного мероприятия является п.1.15.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2017 год.

Соглашением от 29.06.2016 №200 между Министерством жилищно - коммунального хозяйства Республики Крым и администрацией города Симферополя Республики Крым о предоставлении в 2016 году субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта общежитий муниципальной собственности в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно - коммунального хозяйства Республики Крым на 2015 - 2017 годы (далее Соглашение №200), были утверждены расходы, с учетом изменений  в сумме 73 220 225,97 рублей на капитальный ремонт 24 объектов МО ГО Симферополь.

Проверкой вопроса заключения муниципальных контрактов и договоров на проведение работ установлено, что в проверяемом периоде УКС были заключены муниципальные контракты на выполнение капитального ремонта проверяемых объектов с Подрядчиком,  а также на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) с Исполнителем (представителем заказчика).

Заключенные контракты включают в себя следующие приложения: локальные сметные расчеты, графики производства работ, планы финансирования, расчеты стоимости строительного контроля.

Общая сумма заключенных контрактов, в соответствии с локальными сметными расчетами составила 69 026477,12 рублей.

Общая стоимость работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) в соответствии с контрактами, заключенными УКС с Исполнителем составила   1 485 488,05 рублей.

Оплата за выполненные работы по осуществлению строительного контроля произведена исполнителю на основании актов выполненных работ в пределах цены контракта из расчета 2,14 % стоимости выполненных работ с учетом коэффициента понижения.

Подрядчиком были выполнены, а заказчиком приняты в полном объеме и оплачены работы по капитальному ремонту на  общую сумму 63 208 449,70 рублей, что не превышает договорную цену.

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности расходования средств, выделенных из бюджета МО ГО Симферополь на выполнение капитального ремонта общежитий муниципальной собственности, проведена встречная проверка у Подрядчика. Проверка проведена в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов, проведение контрольных обмеров).

Сверкой достоверности определения стоимости выполненных работ охвачено актов (ф. КС- 2) с приложениями к ним, справок о стоимости работ (ф. КС- 3) на общую сумму 63 208 449,70 рублей, а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ за ноябрь-декабрь 2016 года на сумму 49 626 056,93 рублей.

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации (далее МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 №15/1. При составлении локального сметного расчета и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок и поправочных индексов и коэффициентов. Локальный сметный расчет и акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом Гранд-СМЕТА. Нарушений не установлено.

Стоимость ремонта объектов определена сметными расчетами путем применения индексов  пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе (ТЕР-2001) по субъектам Российской Федерации для Крымского федерального округа, а именно по статьям затрат в текущий уровень цен II квартала 2016 года для объектов «многоквартирные дома» (прочие), а именно: материалы – 6,22, механизмы – 6,52, оплата труда – 18,42 (Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым).

При расчетах использован коэффициент К=1,15 к нормам затрат труда и К=1,25 к нормам времени эксплуатации машин и механизмов при выполнении ремонтных работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве согласно п.4.7 МДС 81-35.2004.

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальный сметный расчет, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, утвержденным Постановлением Государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 №15/1, нарушений не установлено.

При определении сметной стоимости и накладных расходов вышеуказанного объекта, который финансируются из бюджета к нормативам сметной прибыли в текущем уровне цен применен понижающий коэффициент - 0,80, а к нормативам накладных расходов - 0,85. (Письмо №2536-ИП/12/ГС Госстроя РФ).

Проверкой установлено, что размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15).

Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6).

По состоянию на 18.12.2017 и 19.12.2017 представителем заказчика и представителем подрядчика  в присутствии главного инспектора аппарата Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым, проведены контрольные обмеры выполненных работ (кроме скрытых) по 14 объектам капитальных ремонтов общежитий муниципальной собственности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в результате которых установлено завышение стоимости выполненных работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 58-а по ул. Куйбышева в г. Симферополь», а именно установка и разборка наружных инвентарных лесов в количестве 490,0 квадратных метра (поз. 1 акта на сумму 115908,36 рублей). Сумма превышения стоимости выполненных работ составляет  115908,36 рублей.

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) установлено нарушений на общую сумму 5270,90 рублей.

Данные нарушения связаны с тем, что п. 6.6 (а) всех контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за капитальным ремонтом объектов предусматривает штрафы за неисполнение или ненадлежащее выполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3,0 млн. рублей. В соответствии с вышеизложенным, сумма штрафа равна  5270,90 рублей  (52709,02 * 10%).

Таким образом, проведенной проверкой установлено нарушений на общую сумму 121179,26 рублей, а именно:

- связанных с завышением объемов выполненных работ Подрядчиком на сумму 115908,36 рублей;

- связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля Исполнителю на сумму 5270,90 рублей.

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан должностными лицами объекта контроля без возражений и замечаний.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся не качественно и не в полном объеме. Отсутствие должного контроля со стороны заказчика привело к установленным контрольным мероприятием нарушениям в сумме 121179,26 рублей.