ИНФОРМАЦИЯ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«ПРОВЕРКА ЗАКОННОСТИ И  ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ  БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ В 2016 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ, ВЫПОЛНЕННЫЙ СОГЛАСНО ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРАМ С ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»

Контрольное мероприятие осуществлено на основании п.1.15.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2017 год.

Постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 27.05.2016 № 1119 «Об утверждении Порядка формирования и реализации плана капитального строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь и видов расходов, осуществляемых в 2016 году Управлением капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2016 год» (далее Порядок № 1119), были утверждены расходы, с учетом изменений,  по состоянию на 31.12.2016 в сумме 85 328 096,00 рублей на капитальный ремонт и реконструкцию объектов МО ГО Симферополь, а именно:

- «Капитальный ремонт внутренних помещений, отопления, кровли здания МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского» (литер В) по адресу г. Симферополь, ул. К. Маркса, 32» в сумме  45 488 267,00 рублей;

- «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №7 им. А. В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка» (капитальный ремонт системы отопления, актового зала, мастерских) по адресу: г. Симферополь, ул. Аксакова, 10, ул. Мокроусова, 6, ул. Тургенева, 7, ул. Аксакова, 8» в сумме 15 935 739,00 рублей;

- «Реконструкция МБДОУ №30 «Березка» в г. Симферополе, ул. Самокиша, 26 (первый этап)» в сумме 23 904 090,00 рублей.

Проверкой вопроса заключения муниципальных контрактов и договоров на проведение работ установлено, что в проверяемом периоде УКС были заключены муниципальные контракты на выполнение капитального ремонта и реконструкции проверяемых объектов с Подрядчиком, а также на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) с исполнителем (представителем заказчика).

Заключенные контракты включают в себя следующие приложения: локальные сметные расчеты, графики производства работ, планы финансирования, расчеты стоимости строительного контроля.

Цена контрактов является твердой, неизменной в течение всего срока действия контрактов.

Общая сумма заключенных контрактов, в соответствии с локальными сметными расчетами составила 82 676 178,09 рублей, а именно по объектам:

1. Муниципальный контракт от 14.10.2016 №14/10 по объекту «Капитальный ремонт внутренних помещений, отопления, кровли здания МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского» (литер В) по адресу г. Симферополь, ул. К. Маркса,32» в сумме 44 553 516,20 рублей;

2.  Муниципальный контракт от 14.10.2016 №14/10/08 по объекту «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №7 им. А. В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка» (капитальный ремонт системы отопления, актового зала, мастерских) по адресу: г. Симферополь, ул. Аксакова, 10, ул. Мокроусова, 6, ул. Тургенева, 7, ул. Аксакова, 8» в сумме 15 615 738,95 рублей;

3.  Муниципальный контракт от 26.12.2016 №26/12 по объекту «Реконструкция МБДОУ №30 «Березка» в г. Симферополе, ул. Самокиша, 26 (первый этап)» в сумме 22 506 922,94 рублей.

Общая стоимость работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) в соответствии с контрактами, заключенными УКС с Исполнителем составила   1 254 750,17 рублей. (934 750,17 + 320 000,00).

Оплата за выполненные работы по осуществлению строительного контроля произведена исполнителю на основании актов выполненных работ в пределах цены контракта из расчета 2,14 % стоимости выполненных работ с учетом коэффициента понижения.

Строительный контроль по объекту «Реконструкция МБДОУ №30 «Березка» осуществлялся на безоплатной основе.

Подрядчиком были выполнены, а заказчиком (УКС) приняты в полном объеме и оплачены работы по капитальному ремонту и реконструкции на общую сумму 82 676 178,09 рублей, что не превышает договорную цену, а именно по объектам.

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности расходования средств, выделенных из бюджета МО ГО Симферополь на выполнение  капитального ремонта и реконструкции вышеперечисленных объектов, проведена встречная проверка у Подрядчика. Проверка проведена в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов) на общую сумму 82 676 178,09 рублей за период октябрь - декабрь 2016 года, а также проведены выборочные контрольные обмеры выполненных строительных работ (за исключением скрытых работ) на ту же сумму за тот же период.

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации (далее МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 №15/1. При составлении локального сметного расчета и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок и поправочных индексов и коэффициентов. Локальный сметный расчет и акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом Гранд-СМЕТА. Нарушений не установлено.

Стоимость ремонта объектов «Капитальный ремонт внутренних помещений, отопления, кровли здания МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского» (литер В), «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №7 им. А. В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка» (капитальный ремонт системы отопления, актового зала, мастерских) определена сметными расчетами путем применения индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе (ТЕР-2001) по субъектам Российской Федерации для Крымского федерального округа, а именно по статьям затрат в текущий уровень цен I квартала 2016 года для  объектов образования «школы»: материалы - 5,12, механизмы – 7,32, оплата труда – 18,42 (Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым).

Стоимость реконструкции объекта «Реконструкция МБДОУ №30 «Березка» в г. Симферополе, ул. Самокиша, 26 (первый этап)» определена сметными расчетами путем применения индексов  пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе (ТЕР-2001) по субъектам Российской Федерации для Крымского федерального округа, а именно по статьям затрат в текущий уровень цен II квартала 2016 года для  объектов образования «детские сады»: материалы - 5,68, механизмы - 6,99, оплата труда - 18,42, оборудование - 3,41 (Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым).

При расчетах использован коэффициент К=1,15 к нормам затрат труда и К=1,25 к нормам времени эксплуатации машин и механизмов при выполнении ремонтных работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве согласно п.4.7 МДС 81-35.2004.

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальный сметный расчет, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, утвержденным Постановлением №15/1, нарушений не установлено.

При определении сметной стоимости и накладных расходов вышеуказанных объектов, которые финансируются из бюджета к нормативам сметной прибыли в текущем уровне цен применен понижающий коэффициент - 0,80, а к нормативам накладных расходов - 0,85. (Письмо №2536-ИП/12/ГС Госстроя РФ).

Проверкой установлено, что размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15).

Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6).

По состоянию на 21.11.2017 представителем заказчика и представителем подрядчика, в присутствии главного инспектора аппарата Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым, проведены контрольные обмеры выполненных работ (кроме скрытых) по объектам: «Капитальный ремонт внутренних помещений, отопления, кровли здания МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского» (литер В), «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №7 им. А. В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка» (капитальный ремонт системы отопления, актового зала, мастерских), «Реконструкция МБДОУ №30 «Березка» в г. Симферополе, ул. Самокиша, 26 (первый этап)» в результате которых установлено завышение стоимости выполненных работ по объекту «Капитальный ремонт внутренних помещений, отопления, кровли здания МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского» (литер В), а именно светильник, устанавливаемый вне здания в количестве 7 штук (поз. 634 акта (ф. КС-2) на сумму 36675788,93 рублей).

Сумма превышения стоимости выполненных работ составляет 9079,32 рублей.

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) установлено нарушений на общую сумму 93669,31 рублей (194,30+93475,01).

Данные нарушения связаны с завышением стоимости работ по осуществлению строительного контроля. Завышение составляет 2,14 % от  фактически не выполненных, но подписанных исполнителем ремонтно-строительных работ с учетом коэффициентов понижения и равно 194,30 рублей.

Кроме этого п. 6.6 (а) всех контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за капитальным ремонтом объектов предусматривает штрафы за неисполнение или ненадлежащее выполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3,0 млн. рублей.

В соответствии с вышеизложенным, сумма штрафа равна  93475,01 рублей.

Таким образом, проведенной проверкой установлено нарушений на общую сумму 102748,63 рублей, а именно:

- связанных с завышением объемов выполненных работ подрядчиком  на сумму 9079,32 рублей;

- связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля Исполнителю на сумму 93669,31 рублей.

По данным бухгалтерского учета УКС по контрактам №14/10,  №14/10/08, №26/12 по состоянию на 22.11.2017 дебиторской либо кредиторской задолженности не числится.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся не качественно и не в полном объеме. Отсутствие должного контроля со стороны заказчика привело к установленным контрольным мероприятием нарушениям:

- связанных с завышением объемов выполненных работ Подрядчиком на сумму 9079,32 рублей;

- связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля Исполнителем на сумму 93669,31 рублей.