ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Департаменту городского хозяйства на завершение работ по  благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым выполненных подрядной организацией

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.4.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2024 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДГХ или Департамент).

Проверяемый период деятельности: 2022 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 05.02.2024 распоряжением от 12.02.2024 №06/01-07. Проведение контрольного мероприятия окончено 19.02.2024.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Департаменту городского хозяйства на работы по  благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым выполненных подрядной организацией от 19.02.2024 №163, акты контрольных  обмеров от 13.02.2024.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

На основании постановления администрации города Симферополя Республики Крым от 23.12.2021 №7815 о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 26.12.2020 №7549 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годы в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым»; постановления администрации города Симферополя Республики Крым от 19.12.2022 №7108 о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 28.12.2021 №7924 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2022 год и плановый период на 2023-2024 годы в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» и постановления от 29.05.2023 № 2781 о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 23.12.2022 №7327 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2023 год и плановый период на 2024-2025 годы в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» утверждены расходы  по объектам:

- «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Ростовская,3,5, ул. Киевская,135» - 11 040 611,65 рублей  (6200000,00 + 4815696,55 + 24915,10).

- «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 41/1, 41/1, 41/3, 41/4, 41/5» - 17 078 141,94 рублей (7200000,00 + 9870691,14 + 7450,80).

- «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, пер. Марсовый,5/32, ул. Грэсовская,8» - 20 425 786,43 рублей  (7200000,00 + 13218454,43 + 7332,00).

- «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул.  Киевская,16, ул.Фрунзе,36а, ул.Фрунзе,36, Киевская,6/6,6/5,8» - 11 581 903,11 рублей  (6600000,00 + 4964372,60 + 17530,51).

Таким образом общие утвержденные расходы на завершение работ по  благоустройству территорий по вышеперечисленным объектам составили 60 126 443,13 рублей.

В проверяемом периоде Департаментом городского хозяйства администрации города Симферополя заключены муниципальные контракты (с учетом дополнительных соглашений) с подрядчиком  на общую сумму 58 832 380,00 рублей, а именно по объектам:

а) «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Ростовская,3,5, ул. Киевская,135» - от 14.11.2022 №1482-01 на сумму 9004000,61 рублей. Дополнительным соглашением № 1 от 26.12.2022 цена контракта увеличена до 9 787 800,00 рублей. Договор расторгнут соглашением от 21.03.2023. Бюджетные обязательства сторон выполнены на сумму 9 762 884,90 рублей, сумма расторжения составляет 24 915,10 рублей;

б) «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 41/1, 41/1, 41/3, 41/4, 41/5» - от  14.11.2022 №1482-02 на сумму 17 400 430,00 рублей. Дополнительным соглашением № 1 от 26.12.2022 цена контракта увеличена до 18 435 700,00 рублей. Договор расторгнут соглашением от 21.03.2023. Бюджетные обязательства сторон выполнены на сумму 18 428 249,20 рублей, сумма расторжения составляет 7 450,80 рублей;

в) «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, пер. Марсовый,5/32, ул. Грэсовская,8» - от  14.11.2022 №1482-03 на сумму 20 692 480,00 рублей. Дополнительным соглашением № 1 от 26.12.2022 цена контракта уменьшена до 19 790 550,00 рублей. Договор расторгнут соглашением от 21.03.2023. Бюджетные обязательства сторон выполнены на сумму 19 783 218,00 рублей, сумма расторжения составляет 7 332,00 рублей;

г) Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул.  Киевская,16, ул.Фрунзе,36а, ул.Фрунзе,36, Киевская,6/6,6/5,8» - от  14.11.2022 №1482-04 на сумму 12 001 340,00 рублей. Дополнительным соглашением № 1 от 26.12.2022 цена контракта уменьшена до 10 818 330,00 рублей. Договор расторгнут соглашением от 21.03.2023. Бюджетные обязательства сторон выполнены на сумму 10 800 799,49 рублей, сумма расторжения составляет 17 530,51 рублей.

Цена всех контрактов является твердой и определяется на весь срок их исполнения (п.2.1). Срок завершения работ определен п.3.1 с момента его заключения до 01.12.2022. Неотъемлемой частью контрактов являются:  техническое задание (приложение №1); детализированный график производства работ (приложение №2); проектно-сметная документация (приложение №3).

Кроме этого, Департаментом заключены  контракты от 01.04.2022 с исполнителем на выполнение услуг по строительному контролю вышеуказанных объектов, а именно:

а) «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Ростовская,3,5, ул. Киевская,135» - №105-02-СК на сумму 241 186,56 рублей.

Договор расторгнут соглашением от 20.10.2023. Бюджетные обязательства сторон выполнены на сумму 240 572,61 рублей, сумма расторжения составляет 613,95 рублей;

б) «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 41/1, 41/1, 41/3, 41/4, 41/5» - №105-03-СК на сумму 369 731,14 рублей.

в) «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, пер. Марсовый,5/32, ул. Грэсовская,8» - №105-04-СК на сумму 448 434,43 рублей.

г) «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул.  Киевская,16, ул.Фрунзе,36а, ул.Фрунзе,36, Киевская,6/6,6/5,8» - №105-08-СК на сумму 242 292,60 рублей. Договор расторгнут соглашением от 01.04.2023. Бюджетные обязательства сторон выполнены на сумму 229 244,27 рублей, сумма расторжения составляет 13 048,33 рублей.

Цена всех контрактов является твердой и определяется на весь срок их исполнения (п.4.1). Контракты действуют до 31.12.2022, но в любом случае до момента полного исполнения сторонами всех своих обязательств (п.11.2).

Неотъемлемой частью контрактов являются:  техническое задание (приложение №1); форма акта сдачи – приемки оказанных услуг (приложение №2).

Таким образом, Департаментом (заказчик) заключены контракты на выполнение услуг по строительному контролю с (исполнителем) на общую сумму 1 301 644,73 рублей.

Подрядчиком  , а заказчиком (ДГХ) приняты и оплачены в полном объеме работы по  благоустройству (капитальному ремонту) проверяемых дворовых территорий, что подтверждено данными актов о приемке выполненных подрядных работ (ф. КС-2), справок о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) и не превышает стоимость работ по контрактам. Общая сумма выполненных в ноябре - декабре 2022 года работ составила 58 775 151,59 рублей, в том числе по объектам:

- «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Ростовская,3,5, ул. Киевская,135»                    - 9 762 884,90 рублей;

- «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 41/1, 41/1, 41/3, 41/4, 41/5»   - 18 428 249,20 рублей;

- «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, пер. Марсовый,5/32, ул. Грэсовская,8»                     -  19 783 218,00 рублей;

- «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул.  Киевская,16, ул.Фрунзе,36а, ул.Фрунзе,36, Киевская,6/6,6/5,8» -  10 800 799,49 рублей.

Исполнителем выполнены, а заказчиком (ДГХ) приняты и оплачены работы по осуществлению строительного контроля по вышеуказанным объектам, в соответствии с данными акта сдачи - приемки оказанных услуг, на сумму 1 287 982,45  рублей (240 572,61 + 369 731,14 + 448 434,43 + 229 244,27).

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных ДГХ на капитальный ремонт объекта, проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов).

Сверкой достоверности определения стоимости выполненных работ охвачено актов (ф. КС- 2), справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за период  ноябрь - декабрь 2022 года на сумму 58 832 380,00 рублей, а также выборочно проведены контрольные обследования выполненных работ на ту же сумму  за тот же период.

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории Российской федерации (далее - Методика), утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 04 августа 2020  года №421/пр (далее - Приказ №421/пр).

Локальные сметные расчеты и акты о приемке выполненных работ составлены программным комплексом ГРАНД - Смета.

Сметная стоимость проверяемых объектов определена базисно - индексным методом, локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРр, ТЕРм, ТССЦ 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя РФ от 28.09.2017 года №№ 1275/пр - 1277/пр; 1288/пр. - 1397/пр).

Стоимость отдельных строительных материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001) для Республики Крым принята по прайс-листам поставщиков и организаций-производителей продукции в текущем уровне с пересчетом в базисный уровень цен 2001 года методом «обратного расчета», путем проведения конъюнктурного анализа.

Для пересчета базисной стоимости в текущий уровень цен приняты индексы  2 квартала 2022 года, а именно:

к оплате труда – 39,96; к материалам – 8,21; к эксплуатации машин – 11,86. (Письмо Минстроя РФ от 19.05.2022 № 22332-ИФ/09 «Прочие объекты»).

Размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр.

Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят на основании Федерального закона РФ от 03.08.2018 №303-ФЗ.

Нарушений не установлено.

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, введенным в действие приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.09.2019 № 519/пр, нарушений не установлено.

По состоянию на 13.02.2023  представителем подрядчика –, представителем строительного контроля –в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым., проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по  всем проверяемым объектам  в результате которых выявлено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму  86 360,40 рублей (1 360,80 + 84 999,60), а именно:

- на объекте «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 41/1, 41/1, 41/3, 41/4, 41/5» отсутствует замок ЗУБР МАСТЕР навесной в количестве 1 штуки стоимостью 1 360,80 рублей. Следует отметить, что на том же объекте скамейка длиной 1,8 м «Мадрид» в количестве 1 штуки и урна 9032 в количестве 6 штук  срезаны с закладных деталей.

- на объекте «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул.  Киевская,16, ул.Фрунзе,36а, ул.Фрунзе,36, Киевская,6/6,6/5,8» не выполнены следующие работы: устройство оснований из щебня под фундаменты в количестве 0,2 м3; щебень из природного камня, фракция 20-40 мм в количестве 0,25 м3; установка металлических столбов количестве 16 шт.; бетон тяжелый класс: В15 (М200) в количестве 0,2355 м3; хозяйственная секция для сушки белья в количестве 4 шт., что привело к завышению стоимости выполненных работ (материалов) в сумме  84 999,60 рублей.

(Акты контрольных обмеров с расчетом завышения стоимости выполненных работ  в приложении  к  Акту).

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) установлено нарушений по  исполнителю на сумму 22 924,43 рублей.

Пунктом 7.7 всех муниципальных контрактов предусмотрено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактами, начисляется штраф в размере определяемом в порядке установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, а именно: 10% от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3,0 млн. рублей.

Таким образом штраф по исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактами, составляет 22 924,43 рублей, а именно по объекту:

- «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул.  Киевская,16, ул.Фрунзе,36а, ул.Фрунзе,36, Киевская,6/6,6/5,8» - 22 924,43 рублей (229 244,27 * 10%);

Таким образом, проведенной проверкой установлено нарушений на общую

Сумму 109 284,83 рублей, а именно:

- связанных с завышением стоимости выполненных работ подрядчиком - 86 360,40 рублей;

- связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля Исполнителем на сумму 22 924,43 рублей.

Акты о приемке выполненных работ с нарушениями подписаны: со стороны заказчика  -  начальником ДКС администрации города Симферополя; со стороны подрядчика -., завизированы со стороны строительного контроля

Выводы.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль со стороны Исполнителя -, осуществлялся не качественно и не в полном объеме, что привело к завышению стоимости выполненных работ подрядчиком на сумму  86 360,40 рублей.

Предложения.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым.

- Направить отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия с Представлением Контрольно-счетной палаты для принятия мер  по устранению выявленных нарушений в адрес Департамента городского хозяйства.

- На основании Соглашения о взаимодействия от 01.07.2021 направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Прокуратуры города Симферополя Республики Крым.