ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)  использования средств местного бюджета, выделенных в 2017 году Управлению капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым на реконструкцию и капитальный ремонт объектов, выполненный согласно заключенным договорам с подрядными  организациями»

Основанием для проведения контрольного мероприятия является п.1.2.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2018 год.

Проведение контрольного мероприятия начато 27.08.2018 года распоряжением  председателя Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 22.08.2018 №71/01-07, проведение контрольного мероприятия закончено 17.09.2018.

Постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 22.12.2017  № 4771 «О внесении изменений в постановление от 31.01.2017 №106 «Об утверждении Порядка формирования и реализации плана капитального строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и Перечня объектов капитальных вложений и капитального ремонта на 2017 год управлению капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (далее Порядок № 4741), были утверждены расходы в сумме 56 932 067,18 рублей на реконструкцию и капитальный ремонт объектов, работы по которым выполнялись вышеперечисленными подрядчиками.

Проверкой вопроса заключения муниципальных контрактов и договоров на проведение работ установлено, что в проверяемом периоде УКС были заключены муниципальные контракты на реконструкцию и капитальный ремонт объектов с Подрядчиками, а также на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) с Исполнителями  (представителями заказчика).

Заключенные контракты включают в себя следующие приложения: локальные сметные расчеты, графики производства работ, планы финансирования, расчеты стоимости строительного контроля.

Цена контрактов является твердой, неизменной в течение всего срока действия контракта.

Общая сумма заключенных контрактов на выполнение работ, в соответствии с локальными сметными расчетами составила 55 977 647,87 рублей.

В соответствии с положительными заключениями  Государственного автономного учреждения Республики Крым «Государственная строительная экспертиза» общая сметная стоимость работ по проверяемым объектам составила 59 789 790,00 рублей.

Общая стоимость работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) в соответствии с контрактами, заключенными УКС с Исполнителями составила     684 972,82 рублей.

Оплата за работы по осуществлению строительного контроля  произведена исполнителю на основании актов выполненных работ в пределах цены контракта из расчета 2,14 % стоимости выполненных работ с учетом коэффициента понижения.

Подрядчиками были выполнены, а заказчиком (УКС) приняты в полном объеме и оплачены работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов на  общую сумму 55 398 893,59 рублей, что не превышает договорную цену.

В рамках контрольного мероприятия встречные проверки у Подрядчиков не проводились. Проверка проведена по документам, представленным заказчиком.

Проверка проведена в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов) на общую сумму 55 398 893,59 рублей  за период август - декабрь 2017 года. Также проведены выборочные контрольные обмеры выполненных строительных работ (за исключением скрытых работ) по Подрядчикам на ту же сумму за тот же период.

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан должностными лицами объекта контроля без возражений и замечаний.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся не качественно и не в полном объеме. Отсутствие должного контроля со стороны заказчика привело к установленным контрольным мероприятием нарушениям:

- общее завышение объемов выполненных работ на сумму 100137,5 рублей;

- общее завышение стоимости работ по осуществлению строительного контроля и начислен штраф за ненадлежащее выполнение строительного  контроля составило в сумме 12720,9 рублей.