ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 22.12.2017  № 4771 «О внесении изменений в постановление от 31.01.2017 №106 «Об утверждении Порядка формирования и реализации плана капитального строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и Перечня объектов капитальных вложений и капитального ремонта на 2017 год управления капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (далее Порядок № 4741), были утверждены расходы в сумме 139 316 684,43 рублей на капитальное строительство и капитальный ремонт объектов.

Проверкой вопроса заключения муниципальных контрактов и договоров на проведение работ установлено, что в проверяемом периоде УКС были заключены муниципальные контракты на выполнение капитального строительства и капитального ремонта объектов с подрядчиками, а также на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) с исполнителями  (представителями заказчика).

Заключенные контракты включают в себя следующие приложения: локальные сметные расчеты, графики производства работ, планы финансирования, расчеты стоимости строительного контроля.

Цена контрактов является твердой, неизменной в течение всего срока действия контракта.

Общая сумма заключенных контрактов на выполнение работ, в соответствии с локальными сметными расчетами составила 125 846 465,62 рублей.

В соответствии с положительными заключениями  Государственного автономного учреждения Республики Крым «Государственная строительная экспертиза» общая сметная стоимость работ по проверяемым объектам составила 202 125 580,00 рублей.

Общая стоимость работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) в соответствии с контрактами, заключенными УКС с исполнителями составила   1859866,74 рублей.

Оплата за работы по осуществлению строительного контроля  произведена исполнителю на основании актов выполненных работ в пределах цены контракта из расчета 2,14 % стоимости выполненных работ с учетом коэффициента понижения.

Вышеперечисленными подрядчиками были выполнены, а заказчиком (УКС) приняты в полном объеме и оплачены работы по капитальному строительству и капитальному ремонту объектов на общую сумму 85 982 963,38 рублей, что не превышает договорную цену.

Работы по указанному объекту начаты в 2016 году, продолжены в 2017 году. В настоящее время объект находится в стадии консервации и корректировки проектной документации. Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-14) не подписан.

Проверить законность, результативность (эффективность и экономность)  использования средств местного бюджета, выделенных на капитальное строительство вышеуказанного объекта возможно при окончательном его завершении и наличии всей документации начиная с 2016 года.

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности расходования средств, выделенных из бюджета МО ГО Симферополь на выполнение  капитального строительства и капитального ремонта вышеперечисленных объектов, проведены встречные проверки у подрядчиков.

Проверка проведена в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов) на общую сумму 85 982 963,38 рублей  за период май - декабрь 2017 года. Также проведены выборочные контрольные обмеры и контрольные обследования выполненных строительных работ.

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации (далее МДС 81-35.2004), утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 года №15/1. При составлении локальных сметных расчетов и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок и поправочных индексов и коэффициентов. Локальные сметные расчеты и акты (ф. КС-2) составлены программными комплексами Гранд-СМЕТА и РИК (вер.1.3.151005). Нарушений не установлено.

Стоимость ремонта объектов «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №22» и «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №6» определена сметными расчетами, путем применения индексов пересчета сметной стоимости строительно - монтажных работ к территориальной базе (ТЕР-2001) по субъектам Российской Федерации для Республики Крым, а именно по статьям затрат в текущий уровень цен I квартала 2017 года для объектов «образования» (школы), а именно: материалы –  4,5; механизмы  – 7,21; оплата труда – 18,01. (Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым).

При расчетах использован коэффициент К=1,15 к нормам затрат труда и К=1,25 к нормам времени эксплуатации машин и механизмов при выполнении ремонтных работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве согласно п.4.7 МДС 81-35.2004.

Стоимость ремонта объекта «Строительство водовода в микрорайоне «Верхняя Украинка» в г. Симферополе» определена сметными расчетами, составленными в базисном уровне цен 2001 года с последующим пересчетом в текущий уровень цен 4 квартала 2015 года с  индексом изменения сметной стоимости СМР для Крымского Федерального округа, а именно 5,5 для  объектов «внешние инженерные сети водоснабжения», в соответствии с Письмом Минстроя РФ от 14.12.2015 №40538 –ЕС/05 ЮР/08.

Стоимость ремонта объекта «Строительство сетей канализации в микрорайоне Жигулина Роща в г. Симферополе» определена сметными расчетами, составленными в базисном уровне цен 2001 года с последующим пересчетом в текущий уровень цен 4 квартала 2015 года с индексом изменения сметной стоимости СМР для Крымского Федерального округа, а именно 7,29 для объектов «внешние сети канализации», в соответствии с Письмом Минстроя РФ от 19.02.2016 № 4688-ХМ/05.

Стоимость ремонта объекта «Строительство внутриквартальных сетей водопровода мкр. «Красная горка» в городе Симферополе» определена сметными расчетами, путем применения индексов пересчета сметной стоимости строительно - монтажных работ к территориальной базе (ТЕР-2001) по субъектам Российской Федерации для Республики Крым, а именно по статьям затрат в текущий уровень цен II квартала 2016 года для  объектов «внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых», а именно: материалы – 4,54; механизмы  – 8,99; оплата труда – 18,42. (Сборник  №3 индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым).

Стоимость ремонта объекта «Строительство сетей канализации по ул. Партизанской, пер. Вольный, ул. Стахановцев в городе Симферополе» определена сметными расчетами, путем применения индексов  пересчета сметной стоимости строительно - монтажных работ к территориальной базе (ТЕР-2001) по субъектам Российской Федерации для Республики Крым, а именно по статьям затрат в текущий уровень цен II квартала 2016 года для  объектов «внешние инженерные сети канализации из труб полиэтиленовых», а именно: материалы –  8,31; механизмы  – 9,35; оплата труда – 18,42. (Сборник №3 индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым).

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальный сметный расчет, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, утвержденным Постановлением №15/1, нарушений не установлено.

При определении сметной стоимости и накладных расходов вышеуказанного объекта, который финансируются из бюджета к нормативам сметной прибыли в текущем уровне цен применен понижающий коэффициент - 0,80, а к нормативам накладных расходов - 0,85. (Письмо №2536-ИП/12/ГС Госстроя РФ).

Проверкой установлено, что размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15).

Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6).

По состоянию на 24.07.2018, 31.07.2018, 02.08.2018 представителями заказчика и  представителями подрядчиков  в присутствии главного инспектора аппарата Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым проведены выборочные контрольные обмеры и обследования выполненных работ по всем перечисленным объектам.

В результате контрольных обмеров и обследований установлено завышение стоимости выполненных работ по объекту «Строительство сетей канализации в микрорайоне Жигулина Роща в г. Симферополе», а именно: разработка грунта в отвал экскаваторами емкостью ковша 0,5м3 в количестве 1602,3м3. Сумма завышения стоимости выполненных работ составила 88782,10 рублей.

По остальным объектам завышения стоимости выполненных работ не установлено.

Следует отметить, что по объекту «Строительство водовода в микрорайоне «Верхняя Украинка» в г. Симферополе» на момент проведения контрольных обмеров регуляторы давления «после себя» CLA-VAL DN100 PN16 в количестве 8 штук были сняты с трубопроводов и находились на хранении у подрядчика. В процессе проверки все регуляторы (8 штук) переданы заказчику (ДКС), где и находятся в настоящее время.

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) установлено нарушений на общую сумму 60561,25 рублей (1561,25+59000,00) по исполнителю по выполнению контракта от 15.05.2017 №15/05-СК по объекту «Строительство сетей канализации в микрорайоне  «Жигулина роща» на сумму 590 000,00 рублей.

Данные нарушения связаны с завышением стоимости работ по осуществлению строительного контроля. Завышение составляет 2,14 % от  фактически не выполненных, но подписанных исполнителем ремонтно-строительных работ с учетом непредвиденных затрат (2%) и коэффициента понижения (К=0,80562594541) и равно 1561,25 рублей. (88782*0,0214*1,02*0,80562594541).

Кроме этого п. 6.6 (а) контракта на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за капитальным строительством объекта предусматривает штраф за неисполнение или ненадлежащее выполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3,0 млн. рублей. В соответствии с вышеизложенным, сумма штрафа равна  59000,00 рублей (590000,00*0,1). Следует отметить, что на момент проведения проверки денежные средства исполнителю по контракту №15/05-СК  полностью не оплачены. Оплачено 123763,90 рублей из 590000,00 рублей по контракту.

Таким образом, проведенной проверкой установлено нарушений на общую сумму 149 343,35 рублей.

По данным бухгалтерского учета ДКС по контрактам № Ф.2017.481362, № Ф.2017.466878, №04/04/07,  №25/08,  № Ф.2017.468544, № Ф.2017.214990 по состоянию на 06.08.2018 дебиторской либо кредиторской задолженности не числится.

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан должностными лицами объекта контроля без возражений и замечаний.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся не качественно и не в полном объеме.