ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2020 году и в 2021 году Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на  ремонт объекта: «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ – детский сад комбинированного типа № 6 с углубленным изучением английского языка», г. Симферополь, ул.Титова,14»

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.1.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2021 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым.

Проверяемый период деятельности: 2020 – 2021 годы.

. Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия: «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2020 году и в 2021 году Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на  ремонт объекта: «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ – детский сад комбинированного типа № 6 с углубленным изучением английского языка», г.Симферополь, ул. Титова,14» от 19.11.2021 №103, акт контрольных обмеров от 12.11.2021.

Выводы.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся не качественно и в не полном объеме исполнителем, что привело  к завышению стоимости выполненных работ по объекту «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ – детский сад комбинированного типа №6 с углубленным изучением английского языка» на сумму 6 949,00  рублей.

Предложения.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым.

- Направить в Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Представление Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым с копией Отчета о результатах контрольного мероприятия.

- Руководству Департамента капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым проанализировать результаты настоящего контрольного мероприятия и принять меры, направленные на исключение в дальнейшем нарушений и недостатков.