ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2019 году Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на строительство и капитальный ремонт объектов, выполненный согласно заключенным договорам с подрядной организацией

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.8.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2020 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДКС или Департамент).

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 30.03.2020 года распоряжением заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 27.03.2020 №27/01-07, проведение контрольного мероприятия закончено 17.04.2020.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2019 году Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на строительство и капитальный ремонт объектов, выполненный согласно заключенным договорам с подрядной организацией от 28.04.2020 года №72, акты контрольных обмеров от 16.04.2020.

Выводы.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся не качественно и не в полном объеме исполнителем. Отсутствие должного контроля со стороны заказчика привело к установленным контрольным мероприятием нарушениям, а именно:

- завышение стоимости выполненных работ подрядчиком составило  119 150,19 рублей по  капитальному ремонту МБУ «Спортивная школа № 3 по адресу г. Симферополь, ул. Крымская, 47»;

- общая сумма нарушений, связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля исполнителем составила 10 132,65 рублей.