ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности  расходования бюджетных средств, выделенных  в 2021 году и в 2022 году Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на объекты: «Капитальный ремонт МБОУ «Лицей №1», Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бела Куна, 23» и «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №27», Республика Крым, г. Симферополь, ул. Семашко, 15».

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.1.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2022 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДКС или Департамент).

Проверяемый период деятельности: с июня 2021 года по август 2022 года.

Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 31.10.2022 года распоряжением  председателя Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 26.10.2022 №109/01-07, проведение контрольного мероприятия закончено 15.11.2022.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности  расходования бюджетных средств, выделенных  в 2021 - 2022 годах Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на объекты: «Капитальный ремонт МБОУ «Лицей №1» и «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №30» от 15.11.2022 года №128, акты контрольных обмеров от 01.11.2022 и 11.11.2022 года с расчетом завышения стоимости выполненных работ.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 23.12.2021 № 7815  о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 26.12.2020 №7549 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2021 и плановый период на 2022-2023 годы в муниципальном образования городской округ Симферополь Республики Крым», были утверждены расходы на капитальный ремонт МБОУ «Лицей  №1» на 2021 год - в сумме 13 605357,95 рублей, на 2022 год - в сумме 28 589 613,72 рублей. Тем же постановлением утверждены расходы на капитальный ремонт МБОУ «СОШ №27» на 2021 год - в сумме 20 724 556,39 рублей, на 2022 год - в сумме 24 564 323,60 рублей.

Проверкой вопроса заключения муниципальных контрактов на проведение строительных работ установлено, что в проверяемом периоде ДКС были заключены следующие контракты:

1. Муниципальный контракт от 28.06.2021 №28/06/21-СМР с подрядчиком на капитальный ремонт МБОУ «Лицей №1» на сумму 41 342 540,04 рублей. Согласно п.2.2 контракта, его  цена является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, а в соответствии с п. 3.1 контракта, окончание его действия: 1 период – до 10.12.2021, 2 период – до 15.09.2022.

Дополнительным соглашением к вышеупомянутому контракту от 11.08.2022 № 5 его цена увеличена до 49 749 211,01 рублей (13 320 303,46 рублей - 2021 год; - 36 428 907,55 рублей - 2022 год).

Увеличение цены контракта вызвано возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, что подтверждено Распоряжением Администрации города Симферополя Республики Крым от 10.08.2022 № 263-р.

2. Муниципальный контракт от 26.04.2021 №26/04/21-СМР с подрядчиком на капитальный ремонт МБОУ «СОШ №27» на сумму 44 489 379,75 рублей. Согласно п.2.2 контракта, его  цена является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, а в соответствии с п. 3.1 контракта, окончание его действия: 1 период - до 10.12.2021; 2 период - до 30.09.2022.

Дополнительным соглашением к вышеупомянутому контракту от 11.08.2022 № 5 его цена увеличена до 51 662 638,82 рублей (20 485 090,68  рублей - 2021 год; - 31 177 548,14 рублей - 2022 год).

Увеличение цены контракта вызвано возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, что подтверждено Распоряжением Администрации города Симферополя Республики Крым от 10.08.2022 № 262-р.

Кроме этого ДКС (заказчик) заключил следующие контракты на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора):

а) по объекту «Капитальный ремонт МБОУ «Лицей №1» с исполнителем (представитель заказчика) –от 28.06.2021 №28/06/21-СК на сумму 598 650,00 рублей (2021 год - 285 054,49 руб.; 2022 год - 313 595,51 руб.);

б) по объекту «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №27» на сумму 598 650,00 рублей с исполнителем (представитель заказчика) –от  26.04.2021 №26/04/21-СК на сумму 598 650,00 рублей (2021 год - 239 460,00 руб.; 2022 год - 359 190,00 руб.).

Заключенные контракты включают в себя следующие приложения: техническое задание (приложение №1), расчет стоимости строительного контроля (приложение №2), отчет по строительному контролю (приложение №3), планы финансирования (приложение №4).

Цена контрактов является твердой (п.2.2), неизменной в течение всего срока действия контракта.

Цены контрактов рассчитаны по итогам глав 1-6 сводных сметных расчетов по объектам.

Оплата за выполненные работы по осуществлению строительного контроля произведена исполнителю в пределах цены контракта из расчета 2,14 % стоимости выполненных работ с учетом индексов – дефляторов и  понижающих коэффициентов для исполнителя. К= 0,81441214421, для исполнителя К= 0,72770113844.

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных ДКС на капитальный ремонт объекта, проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов).

Подрядчиком  были выполнены, а заказчиком (ДКС) приняты в полном объеме и оплачены работы по капитальному ремонту  МБОУ «Лицей №1» на сумму 49 749 211,01 рублей (13 320 303,46 рублей - 2021 год; - 36 428 907,55 рублей - 2022 год), а подрядчиком - по капитальному  ремонту МБОУ «СОШ №27» на сумму - 51 662 638,82 рублей (20 485 090,68  рублей - 2021 год; - 31 177 548,14 рублей - 2022 год), что не превышает договорную цену.

Сверкой достоверности определения стоимости указанных выше работ охвачено актов (ф. КС- 2) с приложениями к ним, справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за 2021 - 2022 годы на общую сумму 101 411 849,83 рублей (49 749 211,01 + 51 662 638,82), а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ (кроме скрытых) на такую же сумму за тот же период.

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации (далее МДС 81-35.2004), утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03. 2004 №15/1 (далее – Постановление №15/1). При составлении локальных сметных  расчетов и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок и поправочных индексов и коэффициентов, а также индексов-дефляторов. Локальные сметные расчеты и акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом Гранд - Смета. Нарушений не установлено.

Стоимость ремонта объекта «Капитальный ремонт МБОУ «Лицей №1» определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен 2001 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 4 квартала 2018 года путем применения индекса изменения сметной стоимости к СМР для   объектов образования «школы» для Республики Крым, а именно 6,03 (Письмо Минстроя РФ от 15.11.2018 №45824-ДВ/09).

Стоимость ремонта объекта «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №27» определена сметными расчетами, составленными в базисном уровне цен 2001 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 2 квартала 2019 года путем применения индекса изменения сметной стоимости к СМР для   объектов образования «школы» для Республики Крым, а именно 6,94 (Письмо Минстроя РФ от 26.07.2019 №27105-ДВ/09).

При расчетах использован коэффициент К=1,15 к нормам затрат труда и К=1,25 к нормам времени эксплуатации машин и механизмов при выполнении ремонтных работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве согласно п.4.7 МДС 81-35.2004.

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, утвержденным Постановлением №15/1, нарушений не установлено.

Проверкой установлено, что размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15).

Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6).

По состоянию на 01.11.2022 и 11.11.2022 представителями строительного контроля, представителями подрядчиков: производителем работ, техническим директором в присутствии главного инспектора аппарата Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым, проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ (кроме скрытых) по объектам:

- «Капитальный ремонт МБОУ Лицей №1», г. Симферополь, ул. Бела Куна,23;

- «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №27», г. Симферополь, ул. Семашко,15 в результате которых установлено завышение стоимости выполненных работ по объекту «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №27» на общую сумму 118 475,28 рублей.

Данные нарушения связаны с тем, что в акты приемки выполненных работ №№ 1,2,12,14,16,31 неправомерно включены детали стальные инвентарных трубчатых лесов в количестве 1,5112 тонны  и детали деревянные инвентарных трубчатых лесов в количестве 0,3939 кубических метра.         Строительные леса относятся к основным средствам (письмо Минстройархитектуры от 23.04.2007 №04-2-02/861) и средства на их амортизацию учтены в накладных расходах  (МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» прил.6, п.13).

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) установлено нарушений на сумму 59 865,00 рублей по  исполнителю

Указанные нарушения связаны с  ненадлежащим исполнением обязательств по осуществлению строительного контроля, что согласно п. 6.6а муниципального контракта  от 26.04.2021  №26/04/21-СК  на общую сумму

598 650,00 рублей предусматривает штраф в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из его цены на момент заключения, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, а именно: 10% от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3,0 млн. рублей.

В соответствии с вышеизложенным, сумма штрафа по исполнителю составляет 59 865,00 рублей (598650,00 * 0,1).

Таким образом, проведенной проверкой установлено нарушений на общую

сумму 178 340,28 рублей, а именно:

- связанных с завышением стоимости выполненных работ подрядчиком на сумму 118 475,28 рублей;

- связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля исполнителем на сумму 59 865,00 рублей.

Акты о приемке выполненных работ с нарушениями подписаны: со стороны заказчика  -  начальником ДКС администрации города Симферополя Хомутовым В.Е., со стороны подрядчика и завизированы со стороны строительного контроля.

Выводы.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся не качественно и не в полном объеме исполнителем . Отсутствие должного контроля со стороны заказчика привело к установленным контрольным мероприятием нарушениям, а именно к завышению стоимости выполненных работ подрядчиком на сумму 118 475,28 рублей.

Предложения.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым.

- На основании Соглашения о взаимодействия от 01.07.2021 направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Прокуратуры города Симферополя Республики Крым.

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия с Представлением Контрольно-счетной палаты для принятия мер  по устранению выявленных нарушений в адрес Департамента капитального строительства.