ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на  капитальный ремонт объектов, выполненных  согласно заключенным контрактам с подрядной организацией»

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.1.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2021 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым.

. Проверяемый период деятельности: 2020 – 2021 годы.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия: «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на  капитальный ремонт объектов, выполненных  согласно заключенным контрактам с подрядной организацией от 28.09.2021 №100, акты контрольных обмеров от 22.09.2021.

Выводы.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся не качественно и в не полном объеме исполнителем .Отсутствие должного контроля со стороны заказчика привело к установленным контрольным мероприятием нарушениям, а именно: к завышению стоимости выполненных работ по объекту «Строительство ливневой канализации по ул. Днепровской» на сумму 25 668,00 рублей.

Предложения.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым.

- Направить в Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Представление Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым с копией Отчета о результатах контрольного мероприятия.

- Руководству Департамента капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым проанализировать результаты настоящего контрольного мероприятия и принять меры, направленные на исключение в дальнейшем нарушений и недостатков.