ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности  и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Департаменту городского хозяйства на работы на благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» выполненных подрядной организацией

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.6.2.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2023 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДГХ или Департамент).

Проверяемый период деятельности: 2022 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 20.02.2023 распоряжением от 16.02.2023 №12/01-07. Проведение контрольного мероприятия окончено 10.03.2023.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности  и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Департаменту городского хозяйства на работы на благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за счет средств резервного фонда Российской Федерации в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» выполненных подрядной организацией от 15.03.2023 №136, акты контрольных обмеров от 02.03.2023 и 03.03.2023.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

На основании постановления администрации города Симферополя Республики Крым от 19.12.2021 №7924 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2022 год и плановый период на 2023-2024 годы в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» утверждены расходы на благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь на 2022 год, в общей сумме 185 519 135,00 рублей, а именно по адресам:

-  ул. Гайдара 2,4 / ул. Гагарина,17,17А    - 25 722 351,00 рублей;

-  ул. Киевская, 110                                      - 30 145 086,00 рублей;

-  ул. Селим - Герай, 10                               - 22 124 940,00 рублей;

-  пер. Тупой / ул. Павленко, 54                 - 18 686 635,00 рублей;

-  ул. Гагарина, 32,36,38                              - 43 053 392,00 рублей;

-  ул. Киевская, 163                                      - 21 698 985,00 рублей;

-  ул. Киевская, 161                                      - 12 891 800,00 рублей;

-  ул. Воровского, 22                                    - 11 195 946,00 рублей.

В проверяемом периоде Департаментом заключены 8 муниципальных контрактов от 05.07.2022 на общую сумму 181 524 180,00 рублей с подрядчиком на работы по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь. Срок завершения работ на объектах до 01.10.2022 (п.3.1).

Цена всех контрактов является твердой и определяется на весь срок их исполнения (п.2.1). Срок действия контрактов определен п.15.2 - до 31.12.2022.

Следует отметить, что 27.12.2022 контракт № 913-02 на благоустройство дворовых территорий по ул. Киевская, 110 и   контракт № 913-03 на благоустройство дворовых территорий по ул. Селим Герай, 10 расторгнуты соответствующими соглашениями между ДГХ и подрядчиком. Остальные муниципальные контракты на момент проведения контрольного мероприятия не расторгнуты.

Кроме этого, Департаментом заключены 8 контрактов  от 21.07.2022 с Исполнителем на выполнение услуг по строительному контролю объектов благоустройства (капитального ремонта) дворовых территорий МОГО Симферополь, выполненных подрядчиком на общую сумму 1 120 538,00 рублей.

Цена контрактов является твердой и определяется на весь срок его исполнения (п.4.1). В случае изменения объемов работ по контракту СМР стоимость контрактов на выполнение работ строительного контроля по объектам изменяется пропорционально стоимости подрядных работ, что фиксируется соответствующим дополнительным соглашением (п.4.2).

Контракты действуют до 31.12.2022, но в любом случае не ранее исполнения сторонами своих обязательств по Контрактам в полном объеме (п.11.3).

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных ДГХ на капитальный ремонт объекта, проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов).

Подрядчиком  выполнены, а заказчиком (ДГХ) приняты и оплачены в полном объеме работы по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий МОГО Симферополь в сумме 173 208 267,98 рублей, что подтверждено данными актов о приемке выполненных подрядных работ (ф. КС-2), справок о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) за период июль 2022 года - декабрь 2022 года, что не превышает стоимость работ по контрактам.

Исполнителем выполнены, а заказчиком (ДГХ) приняты и оплачены работы по осуществлению строительного контроля по вышеуказанным объектам, в соответствии с данными актов сдачи - приемки оказанных услуг, на сумму 1 041 093,62  рублей.

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных ДГХ на капитальный ремонт объекта, проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов).

Сверкой достоверности определения стоимости выполненных работ охвачено актов (ф. КС- 2), справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за период июль - декабрь 2022 года на сумму 173 208 267,98 рублей, а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ на ту же сумму  за тот же период.

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории Российской федерации (далее - Методика), утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 04 августа 2020  года №421/пр (далее - №421/пр).

Локальные сметные расчеты и акты о приемке выполненных работ составлены программным комплексом ГРАНД – Смета, версия 2022.3.

Сметная стоимость проверяемых объектов определена базисно - индексным методом, локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРр, ТЕРм, ТССЦ 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя РФ от 28.09.2017 года №№ 1275/пр – 1277/пр; 1288/пр. – 1397/пр).

Стоимость отдельных строительных материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001) для Республики Крым принята по прайс-листам поставщиков и организаций-производителей продукции в текущем уровне с пересчетом в базисный уровень цен 2001 года методом «обратного расчета», путем проведения конъюнктурного анализа.

Для пересчета базисной стоимости в текущий уровень цен приняты индексы пересчета сметной стоимости  на 4 квартал 2021 года, а именно:

к оплате труда - 36,38; к материалам – 7,28; к эксплуатации машин – 10,66 (письмо Минстроя РФ от 01.11.2021 № 47672-ИФ/09 «Прочие объекты»).

Размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр.

Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят на основании Федерального закона РФ от 03.08.2018 №303-ФЗ.

Нарушений не установлено.

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, введенным в действие приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, нарушений не установлено.

По состоянию на 02.03.2023 и  03.03.2023  представителем подрядчика -  ., представителем строительного контроля -. в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым, проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по  благоустройству дворовых территорий МО ГО Симферополь в результате которых  установлено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 8 482 581, 25 рублей, а именно по адресам:

- ул. Гайдара 2,4 / ул. Гагарина,17:  цоколь стеклопластиковый Д-100-240 Н-540-580 в количестве 18 штук (акт №7, п.8).

Сумма завышения стоимости составила 88 749, 11 рублей.

2. ул. Киевская, 110:

цоколь стеклопластиковый Д-100-240 Н-540-580 в количестве 20 штук (акт №6, п.1);  лоток водоотводный BetoMax Drive в количестве 265 штук (акт №12, п.1);  заглушка торцевая стальная в количестве 2 штук (акт №2, п.2);  заглушка торцевая с водоотводом в количестве 2 штук (акт №2, п.3);  решетка водоприемная Drive щелевая чугунная в количестве 530 штук (акт №2, п.4).

Сумма завышения стоимости составила 2 604 479,08 рублей.

Для проверки представлено письмо ДГХ от 21.12.2022 №24/03/01-10, адресованное исполнителю с просьбой учесть лотки и решетки для отведения стоковых вод с территории двора в актах приемки выполненных работ (КС-2), а также акт приема - передачи вышеуказанных материалов от ООО СК - ЛОГИСТИК» МБУ «Город» на ответственное хранение. Поскольку в соответствии с указанным письмом ДГХ принято решение  не проводить работы по устройству лотков на дворовой территории по ул. Киевская, 110, а в актах КС-2 отражаются только те материалы, которые использованы  для производства работ по этому акту, то их включение в него неправомерно.

3. ул. Селим - Герай, 10: цоколь стеклопластиковый Д-100-240 Н-540-580 в количестве 14 штук (акт №11, п.1).

Сумма завышения стоимости составила  69 027,08 рублей.

4. пер. Тупой / ул. Павленко, 54:  цоколь стеклопластиковый Д-100-240 Н-540-580 в количестве 15штук   (акт №6, п.9).

Сумма завышения стоимости составила  73 957,59 рублей.

5. ул. Гагарина, 32,36,38: цоколь стеклопластиковый Д-100-240 Н-540-580 в количестве 23 штук (акт №7, п.3, п.9,); резиновое бесшовное покрытие спортивных площадок с установкой в количестве 840,0 квадратных метра (акт №9, п.п.1-9).

Сумма завышения стоимости составила  4 745 501,25 рублей.

6. ул. Киевская, 163: цоколь стеклопластиковый Д-100-240 Н-540-580 в количестве 10 штук (акт №9 п.3); резиновое покрытие «Мастерспорт» толщиной 15 мм с установкой в количестве 143,62 квадратных метра (акт №4, п.п.46-54).

Сумма завышения стоимости составила 826 909,55 рублей.

7. ул. Киевская, 161: цоколь стеклопластиковый Д-100-240 Н-540-580 в количестве 12 штук (акт №7, п.8).

Сумма завышения стоимости составила 59 166,07 рублей.

8. ул. Воровского, 22: цоколь стеклопластиковый Д-100-240 Н-540-580 в количестве 3 штуки (акт №7, п.3).

Сумма завышения стоимости составила 14 791,52рублей.

(Акты контрольных обмеров с расчетом стоимости завышения выполненных работ в  приложении №3  к Акту).

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) установлено нарушений на сумму 112 053,80 рублей по  исполнителю

Пунктом 7.7 всех муниципальных контрактов предусмотрено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактами, начисляется штраф в размере определяемом в порядке установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, а именно: 10% от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3,0 млн. рублей.

По всем проверяемым объектам установлено завышение стоимости выполненных работ, а общая сумма заключенных муниципальных контрактов на выполнение услуг по осуществлению строительного контроля составляет  1 120 538, 00 рублей. В соответствии с вышеизложенным, общая сумма штрафов по исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактами, составляет 112 053,80 рублей (1 120 338,00  * 10%).

Таким образом, проведенной проверкой установлено нарушений на общую

сумму 8 594 635,05 рублей, а именно:

- связанных с завышением стоимости выполненных работ подрядчиком 8 482 581, 25 рублей;

- связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля Исполнителем» на сумму 112 053,80 рублей.

Акты о приемке выполненных работ с нарушениями подписаны: со стороны заказчика  -  начальником ДКС администрации города Симферополя.; со стороны подрядчика и завизированы со стороны строительного контроля -

Возражения, замечания или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан должностными лицами объекта контроля без возражений и замечаний.

Выводы.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль со стороны Исполнителя осуществлялся не качественно и не в полном объеме, что привело к завышению стоимости выполненных работ подрядчиком  на сумму 8 482 581, 25 рублей.

Предложения.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым.

- Направить отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия с Представлением Контрольно-счетной палаты для принятия мер  по устранению выявленных нарушений в адрес Департамента городского хозяйства.

- На основании Соглашения о взаимодействия от 01.07.2021 направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Прокуратуры города Симферополя Республики Крым.