ИНФОРМАЦИЯ о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2018 году муниципальному казенному учреждению Департамент  капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым на капитальный ремонт объектов, выполненный согласно заключенным договорам с подрядными организациями.

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.3.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2019 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым.

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2018 по 31.12.2018.

Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 26.08.2019 года распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 21.08.2019 №48/01-07, проведение контрольного мероприятия закончено 13.09.2019.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году муниципальному казенному учреждению Департамент  капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым на капитальный ремонт объектов, выполненный согласно заключенным договорам с подрядными организациями на объекте муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым от 13.09.2019 № 66, акты контрольных обмеров от 02.09.2019,  05.09.2019.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся не качественно и не в полном объеме исполнителем. Отсутствие должного контроля со стороны заказчика привело к установленным контрольным мероприятием нарушениям, а именно:

- завышение стоимости  выполненных работ подрядчиком составило  119239,49 рублей по  капитальному ремонту площадки для мини - футбола по адресу г. Симферополь, ул. Шамиля Аладдина / ул. Мисхор  (мкр. Маршала Жукова);

- общая сумма нарушений, связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля исполнителем  составила 9426,95 рублей.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым.

- В рамках Соглашения о взаимодействии от 02.04.2015, для рассмотрения и принятия мер реагирования направить копию Отчета о результатах контрольного мероприятия в Прокуратуру города Симферополя.

- Руководству муниципального казенного учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым проанализировать результаты настоящего контрольного мероприятия и принять меры, направленные на исключение в дальнейшем нарушений и недостатков.

- Направить в муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Представление Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым с копией Отчета о результатах контрольного мероприятия.