ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на  строительство ливневой канализации по ул. Днепровской и строительство сетей водоотведения по ул. Аэродромной, ул. Подгорной в городе Симферополе, выполненных  на основании муниципальных  контрактов с подрядной организацией

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.1.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2021 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым (далее – ДКС или Департамент).

Проверяемый период деятельности: 2019 - 2020 годы.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия: «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на строительство ливневой канализации по ул. Днепровской и строительство сетей водоотведения по ул. Аэродромной, ул. Подгорной в городе Симферополе, выполненных  на основании муниципальных  контрактов с подрядной организацией от 06.07.2021 № 97, акты контрольных обмеров от 01.07.2021.

Выводы.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся не качественно и в не полном объеме исполнителем, что привело  к завышению стоимости выполненных работ по объекту «Строительство ливневой канализации по ул. Днепровской» на сумму 472 227,60 рублей.

Предложения.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым.