ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Проверкой вопроса заключения муниципальных контрактов на проведение работ установлено, что в проверяемом периоде заказчиком был заключен муниципальный контракт от 18 августа 2017 года № 35 на выполнение работ по текущему ремонту санитарных узлов административного здания, расположенного на ул. Толстого,15 на сумму 5 647 740,00 рублей с подрядчиком.

Заключенный контракт включает в себя следующие приложения:  техническое задание, график производства работ, ресурсная ведомость, локальный сметный расчет, сводный сметный расчет.

Цена контракта является твердой, неизменной в течение всего срока действия контракта.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 10.1 муниципального контракта срок его действия с момента подписания до 30 декабря 2017 года.  Контракт расторгнут с 30 ноября 2017 года, согласно соглашению о его расторжении от 29.11.2017, что не противоречит п. 10.4  вышеупомянутого контракта.

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения  законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, выделенных в 2017 году на ремонт административного здания, расположенного на ул. Толстого,15 проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов).

Проверкой установлено, что подрядчиком были выполнены, а заказчиком приняты в полном объеме и оплачены работы по текущему ремонту санитарных узлов административного здания на общую сумму 3 947 474,06 рублей (2823885,14 + 1123588,92), а также работы по прохождению экспертизы на сумму 20 000,00 рублей, что не превышает договорную цену.

Сверкой достоверности определения стоимости выполненных работ охвачено актов (ф. КС- 2) с приложениями к ним, справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за период август - ноябрь 2017 на общую сумму 3 947 474,06 рублей , а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ (кроме скрытых) на такую же сумму за тот же период.

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации (далее МДС 81-35.2004), утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 года №15/1. При составлении локального сметного расчета и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно -индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок и поправочных индексов и коэффициентов. Локальный сметный расчет и акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом Гранд-Смета. Нарушений не установлено.

Стоимость текущего ремонта санитарных узлов административного здания, расположенного на ул. Толстого,15 определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен на 01.01.2000 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 4 квартала 2016 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для  «прочих объектов»: материалы – 4,59; механизмы – 8,26; оплата труда – 18,38. (Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым, 4 квартал 2016 года, №5).

При расчетах использован коэффициент К=1,15 к нормам затрат труда и К=1,25 к нормам времени эксплуатации машин и механизмов при выполнении ремонтных работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве согласно п.4.7 МДС 81-35.2004.

Кроме того при расчетах использован коэффициент К=1,2 к нормам затрат труда и к нормам времени эксплуатации машин и механизмов при производстве работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальный сметный расчет, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, утвержденным Постановлением №15/1, нарушений не установлено.

При определении сметной стоимости и накладных расходов вышеуказанного объекта, который финансируются из бюджета к нормативам сметной прибыли в текущем уровне цен применен понижающий коэффициент - 0,80, а к нормативам накладных расходов - 0,85.

Проверкой установлено, что размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15).

Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6).

По состоянию на 08.06.2018 представителями заказчика и  представителем подрядчика, в присутствии главного инспектора аппарата Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым, проведены контрольные обмеры выполненных работ (кроме скрытых) по объекту: «Текущий ремонт санитарных узлов административного здания, расположенного на ул. Толстого,15», в результате которых  установлено завышение стоимости выполненных работ, а именно:

а) облицовка дверных и оконных откосов гипсовыми плитами в количестве 35,0 м2 (п.5, п.19, акт №1);

б) установка радиаторов стальных в количестве 12,656 кВт (п.85, акт №1);

в) радиаторы стальные панельные 500*1200мм, марка Purmo в количестве 8 шт. (п.87, акт№1, п.58, акт№2);  вместо радиаторов стальных панельных 500*1200мм, марка Purmo, тип С22  мощностью  2712 Вт в количестве 8 шт. установлены радиаторы стальные панельные 500*500мм, марка Purmo, тип С22  мощностью  1130 Вт в том же количестве.

Таким образом, проведенной проверкой установлено нарушений, а именно увеличение стоимости выполненных работ за счет завышения объемов на общую сумму 60143,42 рублей.