ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2021 году Департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя на работы по благоустройству территорий «Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО ГО Симферополь» выполненные подрядными организациями

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.2.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2022 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДГХ или Департамент).

Проверяемый период деятельности: 2021 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 14.06.2022 года распоряжением  председателя Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 08.06.2022 №49/01-07, проведение контрольного мероприятия на объекте контроля окончено 30.06.2022.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2021 году Департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя на работы по благоустройству территорий «Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО ГО Симферополь» выполненные подрядными организациями от 29.06.2022 № 122, акты контрольных обмеров от 21.06.2022 и 22.06.2022.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

На основании постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 30.12.2021 № 7978 «О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 18.02.2021 № 806 «Об утверждении перечня расходов, осуществляемых главным распорядителем бюджетных средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по МКУ Департамент городского хозяйства Администрации города Симферополя Республики Крым и Порядка использования бюджетных ассигнований в сфере «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов» утверждены расходы на ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО ГО Симферополь в сумме 27 112 954,41 рублей и на ремонт внутридомовых проездов МО ГО Симферополь в сумме 38 977 695,07 рублей.

Следует отметить, что в приложении № 1 к Постановлению от 18.02.2021 № 806 перечень объектов не указан.

Фактически работы выполнялись на следующих объектах:

1. «Благоустройство территорий «Ремонт проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Симферополь, ул. Кржижановского, 8-12»;

2. «Благоустройство территорий «Ремонт проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Симферополь, бул. Тренева, 2»;

3. «Благоустройство территорий «Ремонт проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Симферополь, бул. Франко, 21»;

4. «Благоустройство территорий «Ремонт проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Симферополь, ул. Гагарина, 42, ул. Киевская, 98А»;

5. «Благоустройство территорий «Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 19, 23, 25, 29, 31, 35; ул. Марка Донского, 20»;

6. «Благоустройство территорий «Ремонт проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Симферополь, ул. Битакская, 11»;

7. «Благоустройство территорий «Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Симферополь, ул. Аральская, 67»;

8. «Ремонт внутридомовых проездов» по адресу: г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, 8, 17, 35-37».

Проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов не проводилась. Положительное заключение ГАУ РК «Госстройэкспертиза» отсутствует.

В проверяемом периоде Департаментом были заключены  муниципальные контракты (7 ед.) с подрядчиком на проведение ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО ГО Симферополь на общую сумму 25 111 153,40 рублей., а также с  подрядчиком на выполнение работ по ремонту внутридворовых проездов МО ГО Симферополь по адресу: г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, 8,17, 35-37» на сумму 23 532 813,60 рублей.

Цена всех контрактов является твердой и определяется на весь срок их исполнения (п.2.1). В соответствии с п. 3.1 контрактов срок действия каждого из них определен до 20.12.2021  по подрядчикам .

Кроме этого Департаментом заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительному контролю объектов ремонта, а именно:

- с исполнителем от 16.11.2021 № 59 на общую сумму 544 241,50 рублей (7 объектов);

- с исполнителем от 09.12.2021 № 77 на сумму 503 602,21 рублей (1 объект).

Подрядчиком были выполнены, а заказчиком (ДГХ) приняты в полном объеме и оплачены работы по ремонту проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов МО ГО Симферополь», а подрядчиком  - работы по ремонту внутридворовых проездов МО ГО Симферополь.

В соответствии с данными актов о приемке выполненных подрядных работ (ф. КС-2), справок о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) общая сумма выполненных работ на проверяемых объектах за период ноябрь 2021 года - март 2022 года составляет 47 761 297,40 рублей, что не превышает стоимость работ по контрактам, а именно по подрядчикам:

- подрядчиком       - 25 111 153,40 рублей;

- подрядчиком - 22 650 144,00 рублей.

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных ДГХ на ремонт объектов, проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов).

Сверкой достоверности определения стоимости выполненных работ охвачено актов (ф. КС- 2), справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за период ноябрь 2021 года - март 2022 года на общую сумму 47 761 297,40 рублей  (25 111 153, 40  + 22 650 144,00), а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ на такую же сумму за тот же период.

Следует отметить, что согласно актам (ф. КС- 2) подрядчик выполнил работы в периоде ноябрь - декабрь 2021 года, а подрядчик - декабрь 2021 года - март 2022 года. В соответствии с заключенными контрактами все работы вышеуказанными подрядчиками  должны были быть выполнены до конца 2021 года. Однако, подрядчик завершил работы по ремонту объекта в марте 2022 года, а заказчиком (ДГХ) не начислялась пеня за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а именно сроков выполнения работ в соответствии с п.8.5 муниципального контракта от 06.12.2021 № 1796.

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории Российской федерации (далее - Методика), утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 04.08.2020  №421/пр (далее - №421/пр).

Локальные сметные расчеты и акты о приемке выполненных работ составлены программным комплексом ГРАНД - Смета, версия 2021.2.

Сметная стоимость проверяемых объектов определена базисно - индексным методом, локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРр, ТЕРм, ТССЦ 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя от 28.09.2017 №№ 1275/пр – 1277/пр; 1288/пр. – 1397/пр).

Для пересчета базисной стоимости в текущий уровень цен приняты следующие индексы по Республике Крым:

а) I квартала 2021 СМР - 8,06 для объектов «Автомобильные дороги» (Письмо Минстроя РФ от 24.02.2021 №6799-ИФ/09) по объектам:

- «Ремонт проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Симферополь, ул. Кржижановского, 8-12»;

- «Ремонт проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Симферополь, бул. Франко, 21»;

- «Ремонт проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Симферополь, ул. Гагарина, 42, ул. Киевская, 98А»;

- «Ремонт внутридомовых проездов» по адресу: г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, 8, 17, 35-37»;

б) I квартала 2020 СМР – 7,53 для объектов «Автомобильные дороги» (Письмо Минстроя РФ от 07.04.2020 №13436-ИФ/09) по объектам:

- «Ремонт проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Симферополь, бул. Тренева, 2»;

- «Ремонт проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 19, 23, 25, 29, 31, 35; ул. Марка Донского, 20»;

- «Ремонт проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Симферополь, ул. Аральская, 67»;

в) II квартала 2021 по статьям затрат, а именно: к оплате труда - 35,14; к материалам - 7,11; к эксплуатации машин - 10,43 для объектов «Прочие» (Письмо Минстроя РФ от 29.05.2021 №22127-ИФ/09) по объекту «Ремонт проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Симферополь, ул. Битакская, 11».

Проверкой установлено, что размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных и ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15, с учетом изменений, внесенных письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения сметной прибыли в строительстве».

Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» (приложение №4), принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6, с учетом положений письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ от 08.02.2008 № ВБ-338/02 «О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли на работы, включенные в сборники изменений и дополнений к ФЕР-2001».

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят на основании Федерального закона РФ от 03.08.2018 №303-ФЗ.

Нарушений не установлено.

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, введенным в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.09.2019 № 519/пр. 1, нарушений не установлено.

По состоянию на 21.06.2022 и 22.06.2022 представителем заказчика -, представителями подрядчика -, начальником начальником участка , представителями строительного контроля, в присутствии главного инспектора аппарата Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым, проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по  всем проверяемым объектам, в результате которых установлено завышение стоимости выполненных работ, а именно:

1. По подрядчику на общую сумму 362 656,50 рублей по объектам:

а) «Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Симферополь, ул. Кржижановского, 8-12» - 186 883,30 рублей;

б) «Ремонт проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Симферополь, ул. Гагарина, 42, ул. Киевская, 98А» - 145 261,40 рублей;

в) «Ремонт проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Симферополь, ул. Битакская, 11» - 30 511,80 рублей.

2. По подрядчику на 223 280,20 рублей по объекту «Ремонт внутридомовых проездов» по адресу: г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, 8, 17, 35-37».

Все вышеуказанные нарушения связаны с тем, что при выполнении работ по срезке поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 2200 мм и толщине слоя до 5 см (ТЕР27-03-012-01), подрядчиками учитывалась стоимость полученного от разборки лома асфальтобетона по 51,29 рублей за тонну в базисных ценах (ТССЦ-01.7.13.01-0001). Фактически лом был вывезен с объекта.

Таким образом, подрядчиками неправомерно завышена стоимость выполненных работ на объектах на общую сумму 585 936,70 рублей (362 656,50 +  223 280,20).

Следует отметить, что непредвиденные работы, которые выполнялись подрядчиком обследовались по представленным им расшифровкам в виде сметы и двустороннего акта приемки выполненных работ, подписанного заказчиком и подрядчиком.

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по экспертному сопровождению (строительному контролю) установлено нарушений на общую сумму 104784,37 рублей (54424,15+ 50360,22) по исполнителям.

Пунктом 6.6а муниципальных контрактов  от 16.11.2021 №59 на сумму 544 241,50 рублей и от 09.12.2021 № 77 на сумму 503 602,21 рублей на выполнение работ по осуществлению строительного контроля за ремонтом проверяемых объектов предусматривает штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из его цены на момент заключения, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, а именно: 10% от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3,0 млн. рублей.

В соответствии с вышеизложенным, сумма штрафа по исполнителю составляет 54424,15 рублей (544241,50 * 0,1) а по исполнителю 50360,22 рублей (503602,21 * 0,1). Следует отметить, что в каждом из контрактов обозначен размер штрафа в сумме 10 000,00 рублей, что противоречит вышеуказанному Постановлению от 30.08.2017 № 1042.

Таким образом, проведенной проверкой установлено нарушений на общую

сумму 690 721,07 рублей, а именно:

- связанных с завышением стоимости выполненных работ подрядчиком на сумму 362 656,50 рублей;

- связанных с завышением стоимости выполненных работ подрядчиком на сумму 223 280,20 рублей;

- связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля исполнителем на сумму 54424,15 рублей;

- связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля исполнителем на сумму 50360,22 рублей.

Акты о приемке выполненных работ с нарушениями подписаны: со стороны заказчика  -  начальником ДГХ, со стороны подрядчиков - генеральным директором, директором  и завизированы со стороны строительного контроля.

Выводы.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся не качественно и не в полном объеме исполнителями. Отсутствие должного контроля со стороны заказчика привело к установленным контрольным мероприятием нарушениям, а именно: завышение стоимости  выполненных работ подрядчиками составило  585 936,70 рублей (362 656,50 +  223 280,20).

Предложения.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес главы Администрации города Симферополя Республики Крым.

- Направить в Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя Представление Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым с копией Отчета о результатах контрольного мероприятия.