ИФОРМАЦИЯ

по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия: «Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» в новой редакции»

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (в новой редакции)» (далее – проект Программы) проведена на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 7 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым (далее – КСП), утвержденного решением 7-ой сессии I созыва Симферопольского городского совета от 04.12.2014 №100, пункта 2.6. Плана работы КСП на 2020 год.

При подготовке настоящего заключения использованы: Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 08.07.2015 № 530 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь» (с изменениями и дополнениями)» (далее – Постановление № 530), Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь, утвержденный постановлением Администрации города Симферополя от 16.03.2015 № 112 (с изменениями и дополнениями) (далее – Порядок № 112), Методические рекомендации по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, направленные письмом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 (далее – Методические рекомендации), Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ (муниципальных программ)», утвержденный постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 26.02.2015 № 2 (в редакции постановления от 14.10.2015 № 22), иные нормативные правовые акты, относящиеся к сфере реализации муниципальной Программы.

В Контрольно-счетную палату города Симферополя Республики Крым для проведения экспертизы, предоставлен проект постановления Администрации города Симферополя Республики Крым «О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.12.2017 № 4904 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» с проектом Программы (вх. от 12.10.2020 № 445/01-13).

Проект Программы разработан Департаментом городского хозяйства Администрации города Симферополя Республики Крым, являющимся ее ответственным исполнителем (далее — Разработчик).

Цель Программы: «Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» - не изменено.

В соответствии с Паспортом проекта Программы общий объем финансирования сократился на 8 799,0 тыс. руб. и составляет 1 200 062,48249 тыс.руб. (вместо 1 208 861,48249 тыс. руб.), в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее – МО ГО Симферополь) объем средств увеличился на 7 124,390 тыс. руб. и составляет 65 758,83374  тыс. руб. (вместо 58 634,44374 тыс. руб.), в том числе по годам реализации:

| 2018 год- | 18 633,29834 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 год- | 8 225,54354 тыс. руб. |  |
| 2020 год- | 19 523,56018 тыс. руб. | (вместо 12 399,17018 тыс. руб., объем финансирования увеличился на 7 124,390 тыс. руб.); |
| 2021 год- | 9 688,21584 тыс. руб. |  |
| 2022 год- | 9 688,21584 тыс. руб. |  |
| 2023 год- | 0,00 тыс. руб. |  |
| 2024 год- | 0,00 тыс. руб. |  |

- за счет средств бюджета Республики Крым объем средств составляет 91 771,56875 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

| 2018год- | 3 542,874 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 год- | 1 480,00 тыс. руб. |  |
| 2020 год- | 83 236,23159 тыс. руб. |  |
| 2021 год- | 1 756,23158 тыс. руб. |  |
| 2022 год- | 1 756,23158 тыс. руб. |  |
| 2023 год- | 0,00 тыс. руб. |  |
| 2024 год- | 0,00 тыс. руб. |  |

- за счет средств Федерального бюджета объем средств составляет 161 934,6 тыс. руб. , в том числе по годам реализации:

| 2018 год- | 67 314,60 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 год- | 37 620,00 тыс. руб. |  |
| 2020 год- | 57 000,00 тыс. руб. |  |
| 2021 год- | 0,00 тыс. руб. |  |
| 2022 год- | 0,00 тыс. руб. |  |
| 2023 год - | 0,00 тыс. руб. |  |
| 2024 год - | 0,00 тыс. руб. |  |

- бюджет города Москвы, объем средств сократился на 15 923,390 тыс. руб. и составляет 880 597,480 тыс. руб. (вместо 896 520,870 тыс. руб.), в том числе по годам реализации:

| 2018 год- | 0,00 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 год- | 0,00 тыс. руб. |  |
| 2020 год- | 880 597,480 тыс. руб. | (вместо 896 520,870 тыс. руб., объем финансирования сократился на 15 923,390 тыс. руб.); |
| 2021 год- | 0,00 тыс. руб. |  |
| 2022 год- | 0,00 тыс. руб. |  |
| 2023 год - | 0,00 тыс. руб. |  |
| 2024 год - | 0,00 тыс. руб. |  |

Объем финансового обеспечения проекта Программы на 2020-2022 годы приведен в соответствие с объемом бюджетных ассигнований, утвержденных решением сессии Симферопольского городского совета от 07.09.2020 № 226 «О внесении изменений и дополнений в решение 8-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 10.12.2019 № 58 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», с учетом внесенных изменений в сводную бюджетную роспись согласно уведомлений, Министерства финансов Республики Крым от 30.09.2020 №814/1588, №814/1648 за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым на благоустройство общественных территорий.

Объём финансового обеспечения мероприятий проекта муниципальной программы на 2023 и 2024 год не предусмотрен, при этом запланировано осуществление программных мероприятий, источник финансирования которых не определен.

Сравнивая предоставленный проект Программы с ранее утвержденной муниципальной Программой «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (постановление Администрации города Симферополя от 06 августа 2020 г. № 4246) КСП отмечает, что Разработчиком внесены следующие изменения:

- добавлен новый соисполнитель Муниципальной программы – МКУ Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым;

-в задачи проекта Муниципальной программы добавлены: «улучшение санитарного и эстетического состояния общественных и дворовых территорий в рамках Соглашения; увеличение обустроенных остановочных павильонов в рамках Соглашения о сотрудничестве; увеличение обустроенных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в рамках Соглашения»;

- в рамках разработки Концепции развития общественных пространств в городском округе Симферополь, проведена инвентаризация дворовых территорий (71) и общественных территорий (28), перечень адресов приведен в приложении №10 к проекту Программы;

- внесены изменения в Приложение 1 формы 1 «Сведения о составе и значениях показателей (индикаторов) Программы», форму 2 «Перечень основных мероприятий Программы», форму 5 «Ресурсное обеспечение реализации Программы», форму 6 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования».

По форме 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» внесены следующие изменения индикаторов:

- «Количество благоустроенных дворовых территорий» внесены изменения: на 2021 год - увеличено значение показателя с 0 до 1 единицы, 2022 - значение показателя увеличено с 0 до 1 единицы, 2023 – сокращено значение показателя с 13 до 0 единиц, 2024 - сокращено значение показателя с 13 до 0 единиц;

- «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в Программу»: 2021 год увеличение показателя с 0 до 100%, 2022- увеличение показателя с 0 до 100%, 2023-сокращение со 100% до 0, 2024 - сокращение со 100% до 0;

- «Количество благоустроенных общественных территорий» на 2020 год планируется увеличение показателя с 1 до 2 единиц;

- «Количество дворовых территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения» внесены изменения на 2023 год – сокращено значение показателя с 13 до 0 единиц, 2024 - сокращено значение показателя с 13 до 0 единиц;

- «Доля дворовых территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения от общего количества дворовых территорий, включенных в Программу» на 2023 год показатель сокращен со 100%  до 0; 2024 год –сокращен со 100% до 0;

- «Количество разработанной проектно-сметной документации в рамках Соглашения о сотрудничестве» - на 2020 год увеличен показатель с 35 до 36 смет.

По форме 2 «Перечень основных мероприятий Программы» внесены следующие изменения:

- Основное мероприятие 2 «Мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» дополнено: «Мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» период реализации 2018-2024 годы и «Мероприятия по санитарной очистке и уборке территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» период реализации 2020 год;

- Основное мероприятие 5 «Благоустройство и капитальный ремонт территорий площадей», дополнено новым мероприятием «Капитальный ремонт площади дважды Героя Советского Союза летчика испытателя Амет-Хана Султана», реализация которого запланирована на 2020 год, исполнителем является МКУ Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым.

Внесены изменения в Приложение 11 к проекту Муниципальной программы «Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2020 год», Приложение 12 «Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2020 год», Приложение 13 «Адресный перечень территорий для разработки проектно- сметной документации на благоустройство в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2020 год», Приложение 14 «Адресный перечень  на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов  в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2020 год», Приложение 15 «Адресный перечень обустройства остановочных павильонов в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2020 год».

КСП обращает внимание разработчика проекта Муниципальной программы на следующее:

-  разработку муниципальной программы рекомендуется осуществлять исходя из принципа прозрачности и обоснованности решений органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;

- внесение изменений в Программу без оценки результативности муниципальной Программы (подпрограммы), эффективности ее реализации на основании отчетов об исполнении программы противоречит порядку осуществления контроля за исполнением Программы, установленному разделом 6 Порядка №112, что может привести к нарушению ч. 3 ст. 179 БК РФ и неэффективному расходованию бюджетных средств.

В результате проведения финансово-экономической экспертизы КСП рекомендует соблюдать в дальнейшей работе требования, установленные бюджетным законодательством РФ, муниципальными правовыми актами, в полном объеме.