ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2018 году муниципальному казенному учреждению Департамент  капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым на капитальный ремонт объектов, выполненный согласно заключенным договорам с подрядными организациями»

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.3.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2019 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым.

. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2018 по 31.12.2018.

Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 08.04.2019 года распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 05.04.2019 №28/01-07, проведение контрольного мероприятия закончено 17.04.2019.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году муниципальному казенному учреждению Департамент  капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым на капитальный ремонт объектов, выполненный согласно заключенным договорам с подрядными организациями» на объекте муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым от 19.04.2019 № 56, акты контрольных обмеров от 11.04.2019.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся не качественно и не в полном объеме. Отсутствие должного контроля со стороны заказчика привело к установленным контрольным мероприятием нарушениям на общую сумму 171008,68 рублей, а именно:

- завышение объемов выполненных работ подрядчиком. по  капитальному ремонту санузлов и пищеблока МБОУ «Гимназия №11 им. Тренева», г. Симферополь, ул. 1-й Конной Армии,86-а привело к превышению стоимости выполненных работ на сумму 165280,24 рублей;

- завышение стоимости выполненных работ по осуществлению строительного контроля исполнителем составило 958,44 рублей  и штраф за ненадлежащее выполнение строительного контроля – 4770,00 рублей.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

1. Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.

2. Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым.

3. С целью информирования, в рамках Соглашения о взаимодействии от 02.04.2015, направить копию Отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия в Прокуратуру города Симферополя.

4. В целях устранения установленных нарушений, направить в Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Представление Контрольно-счетной палаты города Симферополя с копией отчета о результатах контрольного мероприятия.